ДОГОВОР ПОДРЯДА №

на выполнение работ по ремонту систем электроснабжения и освещения зданий                     ИА АО «СИБЭКО»

г. Новосибирск               	                                                              «___»____________2017  г.

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора - Власова Руслана Дмитриевича, действующего на основании Доверенности №15 от 29.01.2016г, с одной стороны и …………………………………………………………….., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора ………………………………………………., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее в отдельности также именуемые «Сторона», а совместно – «Стороны», руководствуясь параграфом 1 Главы 37 ГК РФ, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»)  о нижеследующем:

- Предмет договора

#### Подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную в п. 1.2. Договора работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его на условиях и в порядке, установленном Договором.

#### Подрядчик обязан выполнить следующую работу (далее – «Работу»): «Ремонт систем электроснабжения и освещения зданий ИА АО «СИБЭКО». Объёмы работ представлены в локальном сметном расчете  (Приложение №1).

1.3.   Срок выполнения работ: с даты подписания договора по «30» ноября 2017 г.

- Обязательства сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1.   Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 Договора.

2.1.2.   Выполнить Работу с использованием оборудования, инвентаря     Подрядчика.

2.1.3.  От своего имени и за свой счет  привлекать специалистов высокой квалификации для качественного выполнения Работ и нести полную ответственность за их действия.

2.1.4.  Обеспечить Заказчику возможность для проверки хода и качества выполняемых   Работ.

2.1.5.   При обнаружении Заказчиком недостатков в работах устранить их за свой счет в    порядке, установленном  Договором.

2.1.6. Не разглашать полученные при выполнении работ данные, являющиеся информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую тайну  Заказчика.

2.1.7. В порядке и сроки, установленные Договором, представить Заказчику в оформленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Акт выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), а также счет-фактуру.

2.1.8.   Перед началом работ получить акт-допуск на объект для выполнения работ на территории Заказчика. При производстве работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил пожарной безопасности, электробезопасности, санитарно-экологических требований по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, требований техники безопасности.

2.1.9.      В письменной форме известить Заказчика о готовности результата Работ к сдаче.

2.1.10.   При оформлении любых документов во исполнение настоящего Договора ссылка на его реквизиты является обязательной.

2.1.11. Предоставить данные о назначенных из числа своего персонала, на основании приказа по предприятию, лиц, ответственных за организацию соответствующих видов работ (включая контроль за соблюдением норм и правил пожарной и промышленной безопасности, электробезопасности, санитарно-экологических требований по охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, требований техники безопасности согласно СНиП при выполнении работ и т.д.), за проведение осмотра результата работ, совершение иных действий от имени Подрядчика и имеющих в установленных случаях право подписи документов во исполнение настоящего Договора. Кроме того, Подрядчик обязуется письменно уведомить об их назначении Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора. В случаи замены Подрядчиком первоначально назначенных ответственных лиц, Подрядчик обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в установленном порядке.

2.1.12. Обеспечивать соблюдение своим персоналом правил пропускного режима и правил внутреннего распорядка Заказчика.

2.1.13.  Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы, при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ, иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

2.1.14. По окончании работ, одновременно с актами формы КС-2, передать Заказчику всю исполнительную техническую документацию на выполненный объем работ (Протокол испытаний электроустановки, паспорта и сертификаты на установленное оборудование) в соответствии с требованиями обязательных для Сторон норм и правил.

2.1.15. На период выполнения работ осуществлять в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций к точкам подключения, указанным Заказчиком.

2.2. Подрядчик вправе:

2.2.1.  Требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Разделом 3 Договора.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1.  Оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные Разделом 3  Договора.

2.3.2.   В течение 5 рабочих дней с момента заключения настоящего Договора назначить из своего персонала, на основании приказа по предприятию, лиц, ответственных за осуществление общего контроля над ходом выполнения работ (в том числе подготовительных и заключительных), за проведение осмотра результата выполненных работ с участием Подрядчика в установленном настоящим Договором порядке, и имеющих в установленных случаях право подписания документов во исполнение настоящего договора.

2.3.3.  Представлять Подрядчику по возможности пользоваться социально-коммунальными услугами наравне со своим персоналом (водо-, электроснабжением, канализацией, столовой). Осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком на ремонтную площадку материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1.    В любое время проверять ход и качество выполняемых работ.

2.4.2.  При обнаружении недостатков потребовать устранения их Подрядчиком за свой счет в порядке, установленном Договором.

2.4.3.  Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в любое время (в том числе до подписания Акта выполненных работ), путем направления Уведомления об отказе от исполнения Договора (далее – Уведомление), подписанного уполномоченным лицом.

В этом случае Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть стоимости работ, фактически выполненных Подрядчиком  до получения  Уведомления.

Договор будет считаться расторгнутым со дня получения Подрядчиком Уведомления.

Оплата фактически выполненных работ осуществляется в порядке, установленном Разделом 3 Договора.

    - Отказаться от подписания Акта выполненных работ путем направления Подрядчику письма об отказе от его подписания, с указанием недостатков в порядке, установленном Договором.

Ответственный за исполнения договора со стороны Заказчика – _______________

Ответственный за исполнения договора со стороны  Подрядчика - ……………………………………………………………………………………………………..

- Цена и порядок расчетов по договору

3.1. Цена Работ по Договору составляет …………………………………………………….. (………………………………………….) рубль, ….. копеек, НДС  не облагается. Объем и стоимость работ определяется на основании  Локального сметного расчета (Приложение 1).

3.2. Заказчик  обязуются осуществлять расчеты по Договору в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанные в разделе 14 Договора.

3.3.  Заказчик обязан осуществить оплату выставленного Подрядчиком Счета в течение ……………………………………..дней после  подписания Сторонами актов выполненных работ  формы    КС-2, КС-3 и получения от подрядчика счет-фактуры. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4.  Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ (форма КС-2) и Справку (форма КС-3), подписанный уполномоченным представителем Подрядчика и заверенный печатью не позднее 3 (третьего) числа месяца следующего за отчетным.

3.5. Начисление процентов за пользование денежными средствами в соответствии со     ст. 317.1 ГК РФ на сумму стоимости выполненных работ за период до наступления установленного настоящим договором срока их оплаты не производится.

- Сдача-приемка выполненных работ

4.1.  Приемка выполненных работ производится ____________________________.

4.2. Заказчик, получивший уведомление Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненного этапа работ по настоящему договору, обязан в течение 5-ти рабочих дней приступить к их приемке. Заказчик организует, и осуществляет приемку результата работ за свой счет.

4.3.  Приемка объектов осуществляется в присутствии представителей обеих сторон.

4.4. В случае возникновения у Заказчика мотивированных претензий относительно количества, качества, соответствия результата работ условиям настоящего договора, Заказчик обязан изложить письменно данные претензии Подрядчику. Мотивированные претензии вручаются Подрядчику не позднее 6 (шести) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.2. настоящего договора.

4.5. Не позднее дня, следующего за днем получения Подрядчиком мотивированных претензий, стороны обязаны провести консультации о порядке устранения возникших претензий. По итогам консультаций составляется протокол об устранении претензий, подписанный сторонами. Протокол об устранении претензий должен содержать:

- условия о порядке устранения обстоятельств, послуживших основанием к предъявлению претензий;

-   сроки устранения;

-   указание, за чей счет происходит устранение обстоятельств;

-   другие условия, признанные сторонами существенными.

4.6. После устранения обстоятельств, указанных в протоколе об устранении претензий, сдача и приемка работ производится в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим разделом.

4.7. В случае если по итогам консультаций, указанных в п. 4.5. договора, стороны не подписали протокол об устранении претензий, возникший спор разрешается в судебном порядке. До вступления в силу судебного акта, вынесенного по существу спора, работы по настоящему договору не считаются выполненными, а их результаты не считаются принятыми Заказчиком.

4.8. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ (КС-2), Заказчик подписывает его и направляет Подрядчику. В случаи несогласия с Актом выполненных работ либо его частью Заказчик направляет письмо об отказе от подписания Акта выполненных работ с указанием недостатков (далее – Письмо).

В указанном случае, в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня получения Подрядчиком Письма Сторонами составляется двухсторонний Акт - соглашение с перечнем  недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. В течение 5 (пяти) рабочих дней после устранения Подрядчиком недостатков стороны подписывают Акт выполненных работ в порядке, установленном Договором.

4.9. Если в процессе выполнения условий Договора Стороны будут подписывать Дополнительные соглашения к Договору, дополняющие перечень работ, указанных в п. 1.2. Договора, тогда:

4.9.1. Общая  стоимость выполняемых Работ, указанных в п. 1.2. Договора, будет каждый раз увеличиваться на общую стоимость дополнительных работ, указанных в Дополнительном соглашении к Договору;

4.9.2. Стоимость дополнительных работ оплачивается Заказчиком в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

- Ответственность сторон

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора виновная Сторона несет ответственность в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

  - За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик уплачивает по требованию Заказчика неустойку в размере 0,5 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10 %.

  - Подрядчик обязуется возместить Заказчику финансовый убыток, понесённый последним вследствие признания налоговыми органами неправомерным применение Заказчиком налоговых вычетов на сумму налога на добавленную стоимость (НДС), предъявленного Подрядчиком Заказчику, по мотиву неправильного оформления счетов-фактур, выставленных Подрядчиком Заказчику. В состав финансовых убытков подлежащих возмещению включаются:

5.3.1. Сумма НДС, признанная налоговыми органами не подлежащей вычетам, по мотиву неправильного оформления соответствующих счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

5.3.2. Начисленные пени на сумму, указанную в п.5.3.1. настоящего договора.

5.3.3. Суммы, подлежащие уплате налогоплательщиком, в связи с привлечением его к ответственности.

  - Дополнительно к общей сумме финансовых убытков Подрядчик уплачивает Заказчику компенсацию налоговых издержек Заказчика по уплате налога на прибыль с возмещённых ему Подрядчиком сумм финансовых убытков. Размер компенсаций налоговых издержек составляет 25% (двадцать пять процентов) от общей суммы финансовых убытков.

  - Стороны договорились о том, что документом, подтверждающим возникновение оснований для уплаты Подрядчиком Заказчику соответствующих сумм финансовых убытков, предусмотренных п. 5.3. настоящего договора, является:

5.5.1.Решение налогового органа, в котором указывается на доначисление Заказчику соответствующих сумм НДС, в связи с нарушениями в оформлении счетов-фактур, выставленных Подрядчиком.

5.5.2.Решение налогового органа, в котором указывается на начислении пени на суммы доначисленного НДС.

5.5.3.Решение налогового органа, в котором указывается на привлечение Заказчика к налоговой ответственности, в связи с неуплатой соответствующей суммы НДС.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть вследствие чрезвычайных, непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

5.7.	  Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана в течение 5 дней с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить другую Сторону о характере, виде, предполагаемой продолжительности действия непреодолимой силы, а также о том, выполнению каких обязательств по Договору она препятствует, и представить доказательства наступления таких обстоятельств. В случаи отсутствия уведомления, Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, не может в дальнейшем ссылаться на действие непреодолимой силы, как на основание, освобождающее ее от ответственности.

5.8. Наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по Договору соразмерно сроку ее действия. В случаи, если действие непреодолимой силы продлится более шести месяцев, Стороны обязаны принять меры к согласованию дальнейших условий действия и/или возможности расторжения Договора.

  - За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

  - Подрядчик несет все издержки по оплате штрафов и прочих санкций, наложенных на него и на Заказчика в связи с нарушением Подрядчиком правил производства работ, техники безопасности, пожарных норм или нарушений требований государственных органов.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в рабочей документации и в обязательных для Сторон нормах и правилах, произошедшие по его вине.

- Конфиденциальность

6.1.  Любая производственная, финансово-экономическая и иная информация, полученная каждой Стороной от другой Стороны в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением и исполнением, считается информацией, составляющей коммерческую тайну (далее по тексту – «Информация»), за исключением информации, к которой есть свободный доступ на законном основании.

6.2. Сторона, получившая Информацию, обязуется использовать ее как конфиденциальную и не предоставлять ее прямо или косвенно другим лицам для каких бы то ни было целей, а также не использовать и не копировать такую Информацию, кроме как для целей исполнения Договора.

6.3. Сторона, получившая Информацию, обязана предпринимать все разумно необходимые и доступные для нее действия, направленные на соблюдение режима коммерческой тайны.

6.4. По требованию уполномоченных законодательством РФ органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также их должностных лиц Сторона, получившая данное требование, имеет право предоставлять Информацию, полученную в связи с Договором, без получения предварительного согласия другой Стороны. При этом Сторона, предоставляющая указанным органам или лицам Информацию, обязана:

1)	незамедлительно уведомить другую Сторону о получении такого требования,

2)	предоставить указанным органам или лицам минимально необходимый/требуемый объем Информации,

3)	принять меры к сохранению режима коммерческой тайны указанными органами или лицами, которым такая Информация предоставлена, в том числе, взять у уполномоченного представителя указанного органа или указанного лица письменное подтверждение того, что ему известно о конфиденциальном характере передаваемой Информации.

6.5.  Информация может предоставляться тем из работников и иных лиц Сторон, для кого существует необходимость ознакомления с данной Информацией для целей исполнения Договора, при условии, что Стороной с таким лицом заключено соглашение о неразглашении указанной Информации.

6.6.  Сторона, предоставившая другой Стороне в связи с Договором свою Информацию, вправе в любое время, в том числе до истечения срока действия Договора, разглашать эту Информацию третьим лицам, а также в одностороннем порядке прекращать охрану ее конфиденциальности.

6.7. В случаи прекращения Стороной охраны Информации Сторона, прекратившая охрану ее конфиденциальности, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней.

6.8.  В случаи разглашения Информации Сторона, допустившая ее разглашение, обязана уведомить о таком факте другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней.

6.9. Стороны признают, что несанкционированное раскрытие или использование Информации, ставшей известной Сторонам в связи с Договором, одной из Сторон может нанести существенный ущерб другой Стороне - как имущественный (убытки), так и неимущественный (деловая репутация Стороны).

6.10. В случаи реорганизации или ликвидации одной из Сторон условий охраны конфиденциальности Информации определяются этой Стороной и ее правопреемниками в результате реорганизации или участниками этой стороны.

6.11. Сторона, не обеспечившая охрану конфиденциальной Информации, переданной по Договору, обязана возместить другой Стороне все возникшие в результате этого убытки в части, непокрытой штрафом.

- Основания освобождения от ответственности

7.1.  Если иное не предусмотрено Федеральным законом или Договором, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, несет ответственность в соответствии с правом РФ и Договором, если не докажет, что надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2.  Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство по Договору, если надлежащее исполнение этого обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, обязана:

#### 7.2.1. В письменной форме известить о наступлении и о предполагаемом сроке действия обстоятельств непреодолимой силы другую Сторону в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств и предоставить необходимые подтверждения.

#### 7.2.2. Предпринять необходимые зависящие от нее и доступные ей действия для уменьшения последствий действия обстоятельств непреодолимой силы, устранения препятствий  к выполнению обязательства и возобновления выполнения своих обязательств в полном объеме в соответствии с Договором.

#### 7.2.3. Уведомить другую Сторону о возобновлении выполнения своих обязательств   согласно Договору. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание, освобождающее ее от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.

7.3.  При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы либо соразмерно времени, необходимого для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются свыше 10 (десяти) рабочих дней подряд, либо сроки, требующиеся для устранения Сторонами последствий действия таких обстоятельств непреодолимой силы, превышают 10 (десяти) рабочих дней, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.

7.4. После прекращения действия обстоятельств, перечисленных в п. 7.1 Договора, Сторона, которая подверглась их действию, должна возобновить исполнение обязательств в срок, не превышающий 3 (трёх) рабочих дней с момента прекращения действия этих обстоятельств.

- Порядок разрешения споров

8.1.  Все споры в связи с Договором Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

8.2.  Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.

8.3. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Договора.

8.4.  Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд, только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

8.5. Все споры между Сторонами в связи с Договором, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению Арбитражным судом по месту нахождения Заказчика.

8.6. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Договору в результате уступки этих прав, перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

9. Качество работ

9.1. Работы должны быть выполнены качественно, и соответствовать следующим   критериям:

1) Отчетным периодом по Договору считается календарный месяц;

2) Приемка объектов осуществляется в присутствии представителей обеих сторон;

3) Технология выполнения работ должна соответствовать соответствующим разделам ФЭР.

9.2.   Стороны пришли к соглашению, что  результат Работ должен обладать следующими свойствами:

1) Стороны определили, что конечным результатом выполненных работ является объём работ, зафиксированный Сторонами в Актах выполненных работ (КС-2), подписанных в текущем месяце.

2) Заказчик, получивший от Подрядчика уведомление в письменной форме о готовности к сдаче результата (конечный объем – выполненный комплекс работ готовый к эксплуатации) выполненных работ, обязан в течение 5-ти рабочих дней приступить к их приемке.

3) Работы считаются принятыми в момент подписания сторонами акта  выполненных  работ (форма КС-2) и Справки (КС-3).

10. Гарантийный срок

10.1. На работы устанавливается Гарантийный срок: 3 года.

10.2. Гарантийный срок начинает течь со дня, следующего за днем подписания Сторонами Акта выполненных работ.

11. Действие Договора

11.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с даты его подписания.

11.2. Договор действует до исполнения сторонами всех Обязательств по Договору. Положения о неразглашении конфиденциальной информации действуют в течение предусмотренного предыдущим предложением периода и в течение 3 (трех) лет со дня истечения этого периода. Раздел Договора о порядке разрешения споров действует бессрочно.

11.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.

- Заключительные положения

12.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  юридическую  силу, в том числе по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры Договора имеют равную юридическую силу и с прекращением действия Договора утрачивают силу все его экземпляры.

12.2. Во всем, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются правом РФ.

12.3.  Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе «Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон» своих реквизитов.

13. Приложения

13.1. Приложение №1 - Локальный сметный расчет.

Приложение является неотъемлемой частью договора.

14.Реквизиты, печати и подписи уполномоченных лиц Сторон

Подрядчик:                                                                      Заказчик:

Директор                                                                           Генеральный директор

_____________________/………..../			_______________/Р.Д. Власов/