Договор подряда № 237/257/20

г. Гатчина					                                                   «___» _________ 2020 г.

# _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ________, с одной стороны, и  Открытое акционерное общество «Завод «Буревестник», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Старостина Сергея Анатольевича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на основании протокола закупочной комиссии №____________ от________________, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По Договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в установленный Договором срок  выполнить работы  по монтажу  коммерческого узла учета тепловой энергии (далее — Работы)  ОАО «Завод «Буревестник» (далее – Объект).

1.2. Подрядчик выполняет Работы в объеме Локального сметного расчета (Приложение № 1 к Договору), являющегося неотъемлемой частью Договора.

1.3. Работы выполняются в соответствии с требованиями, указанными в Техническом задании (Приложение №2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

1.4. При выполнении Работ Подрядчик должен соблюдать технические регламенты и другие требования, установленные законодательством Российской Федерации.

2. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.* Срок выполнения Работ – ______________(________) календарных дней с момента получения предоплаты согласно п. 3.3.1. Договора.

2.2. К выполнению Работ Подрядчик обязан приступить в течение 2 (двух) рабочих дней после получения предоплаты согласно п. 3.3.1  Договора.

2.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение Работ, при условии письменного согласия Заказчика.

2.4. В случаях, когда  Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков. Договор в этом случае считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена Договора включает в себя общую стоимость всех Работ по Договору, стоимость материалов, необходимых для полного исполнения обязательств Подрядчика по  Договору, включая стоимость работ, материалов, не детализированных в Договоре, но необходимых для качественного выполнения Работ.

3.2.Общая стоимость Работ  по Договору, определяется в согласованной Сторонами Локальной смете (Приложение №1 к Договору) составляет _____________ (________________  руб. ___ коп.) в т.ч. НДС 20%,  _______________ (_____________________ руб. ____ коп.), (в случае если Подрядчик является плательщиком НДС).

3.3.  Оплата по Договору производится в следующем порядке:

3.3.1.Первый платеж: аванс в размере 100% от стоимости материалов по Договору_____________ (________________  руб. ___ коп.) в т.ч. НДС 20%,  _______________ (_____________________ руб. ____ коп.), (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), Заказчик выплачивает Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания настоящего Договора;

3.3.2. Окончательная оплата в размере 100% от общей стоимости работ по Договору _____________ (________________  руб. ___ коп.) в т.ч. НДС 20%,  _______________ (_____________________ руб. ____ коп.), (в случае если Поставщик является плательщиком НДС), производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных Работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактуры,  которые представляются Подрядчиком Заказчику в трех экземплярах в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выполнения Работ.

3.4. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5. Оплата по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленного Подрядчиком счета.

3.6. Если в процессе выполнения Работ фактические затраты Подрядчика окажутся выше стоимости Работ и затрат, согласованных Сторонами по условиям Договора, Подрядчик не имеет права требовать от Заказчика пересмотра цены Договора и обязан исполнить его в полном объеме в пределах согласованной Цены Договора.

3.7. Подрядчик берет на себя обязательства по риску необходимости выполнения дополнительных Работ и несения затрат, в том числе обусловленных недостатками рабочей документации.

3.8. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от нормативных правовых актов, технических регламентов, строительных норм и правил, а также условий Договора, не подлежат оплате до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.9. Виды и объемы Работ, фактически не выполнявшиеся Подрядчиком и не принятые Заказчиком, оплате не подлежат.

3.10. При заключении Договора Стороны пришли к соглашению, что в случае если по окончании выполнения Работ цена Договора, указанная в п.3.2 Договора, превысит фактическую стоимость выполненных Работ, подтвержденную представленными Подрядчиком документами, указанными в настоящем разделе Договора, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) рабочих дней после выполнения Работ заключить дополнительное соглашение об уменьшении цены Договора, указанной в п.3.2 Договора, до фактической стоимости выполненных Работ с приложением фактической локальной сметы.

3.11. Подрядчик является лицом, ответственным за предъявление Заказчику (налогоплательщику) суммы налога (НДС) при выполнении Работ в рамках Договора. Заказчик вправе запросить у Подрядчика Акт сверки взаимных расчетов и выписку из Книги продаж Подрядчика с информацией о выставленных Заказчику счетах-фактурах, а Подрядчик обязуется предоставить информацию в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Заказчика. Записи в Книге продаж Подрядчика должны быть выполнены в соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации и условиями Договора.

В случае возникновения убытков, при принятии к вычету (возмещению) сумм налога (НДС) у Заказчика, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований действующего налогового законодательства Российской Федерации, Подрядчик обязуется на основании соответствующего требования Заказчика возместить убытки в полном объеме, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения такого требования Подрядчиком.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик вправе:

4.1.1. В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.1.2.  Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Договору, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

4.1.3.1. Если окончание выполнения Работ в срок оказывается под угрозой.

4.1.3.2. Если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими  работами.

4.1.4. В случаях, предусмотренных пунктами 4.1.2.1, 4.1.2.2 Договора Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение Работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения Работ.

4.1.5. В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение Работ Подрядчик обязан немедленно приостановить Работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика.

4.1.6. В случае выполнения Подрядчиком  Работ с отступлением от условий Договора, или с иными недостатками, Заказчик  также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от  Подрядчика возмещения своих расходов на устранение таких недостатков.

4.1.7. Осуществлять контроль за:

- ходом и качеством выполняемых Работ;

- соблюдением сроков выполнения Работ;

- соответствием объема и стоимости выполненных Работ;

- качеством предоставленных Подрядчиком материалов;

- соблюдением Подрядчиком правил пропускного режима на территории Заказчика и охраны труда.

4.1.8. В рамках контроля за ходом выполнения Работ давать указания, обязательные для выполнения Подрядчиком.

4.1.9. Требовать полного и надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

В случае, когда Подрядчик выполнил Работы с отступлением от условий Договора, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в процессе эксплуатации объекта,  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков либо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков за счет собственных средств.

4.1.10. Потребовать от Подрядчика немедленного удаления с объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей, либо присутствие которого на объекте Заказчик считает нежелательным по каким-то иным причинам.

4.1.11. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора, что влечет нарушение сроков, указанных в Договоре.

4.1.12. Не допускать на территорию Заказчика либо удалять с территории Заказчика работников Подрядчика и субподрядчиков, задержанных в состоянии, свидетельствующем о наличии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, в том числе в случае отказа таких работников от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования.

4.1.13. Осуществлять проверку работников Подрядчика и субподрядчика (ов) и их личных вещей при входе или нахождении их на территории Заказчика, в установленном законодательством и внутренними локальными актами Заказчика порядке, с целью выявления проноса (хранения) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. При наличии у работников указанных в настоящем пункте веществ и предметов они подлежат изъятию и сдаче на хранение представителю Заказчика с составлением соответствующего протокола по форме, утвержденной локальными внутренними документами Заказчика. При отказе сдать данные вещества и предметы работник подлежит принудительному удалению с территории Заказчика. Возврат изъятых веществ и предметов, оборот которых не запрещен и не ограничен производится в установленном Заказчиком порядке.

4.1.14. Невозможность привлечения работника (работников) Подрядчика к выполнению Работы по Договору по причинам, указанным в п.п. 4.1.11, 4.1.12 Договора, не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока выполнения Работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Осуществлять в течение всего периода выполнения Работ контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором цене.

4.2.2. Участвовать в освидетельствовании скрытых Работ.

4.2.3. При обнаружении в ходе выполнения Работ отступлений от условий Договора, которые ухудшают или могут ухудшить качество выполненных Работ, или иных недостатков, в том числе связанных с нарушением (неисполнением) Подрядчиком обязанностей, предусмотренных разделом 4 Договора, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок для их устранения.

Об устранении выявленных недостатков составляется акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с момента проведения комиссии по осмотру Работ по устранению выявленных недостатков.

В случае не устранения или несвоевременного устранения выявленных недостатков в срок, установленный в предписании, Заказчик вправе устранить их своими силами или поручить их исправление другой организации. В этом случае расходы, связанные с устранением недостатков, возмещаются за счет Подрядчика и, кроме того, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Разделом 9 Договора.

4.2.4. При выявлении Заказчиком нарушения Подрядчиком пункта 4.4.10 Договора, в том числе применения Подрядчиком при выполнении Работ строительных материалов, изделий, не прошедших входной контроль и соответствующие испытания, Подрядчик несет ответственность, установленную Разделом 9 Договора.

4.2.5. По окончании выполнения Подрядчиком Работ осуществить приемку их результата в порядке, установленном Разделом 6 Договора.

4.2.6. Предоставить Подрядчику объект для проведения Работ в соответствии с условиями Договора;

4.2.7. Обеспечить Подрядчику места для складирования и хранения  материалов и их охрану;

4.2.8. Обеспечить Подрядчика на период проведения Работ по Договору электроэнергией, водопотреблением;

4.2.9. В течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора назначить приказом представителей Заказчика, которые обязаны осуществлять надзор и контроль за ходом выполнения Работ, качеством выполняемых Работ, качеством используемых Подрядчиком материалов и соответствия их условиям Договора и документации.

4.2.10. Обеспечить функционирование пропускного режима, контроль ввоза и вывоза материалов и оборудования  через контрольно-пропускные пункты.

4.2.11. По окончании выполнения Подрядчиком Работ осуществить приемку их результата в полном соответствии с условиями Договора.

4.2.12. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размерах и в сроки, установленные Договором.

4.3. Подрядчик вправе:

4.3.1. Досрочно выполнить Работы, предусмотренные Договором.

4.3.2. Самостоятельно осуществлять деятельность по обращению с отходами, либо с привлечением субподрядной организации имеющей соответствующие лицензии.

4.4. Подрядчик обязан:

4.4.1. Выполнить Работы в объемах, в сроки и на условиях, предусмотренных Договором, и в соответствии с указаниями Заказчика, своевременно устранить дефекты, выявленные в процессе выполнения Работ и в течение гарантийного срока, передать результат выполненных Работ Заказчику.

4.4.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы по Договору в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью Договора (приложение №2   к Договору).

4.4.3. Обеспечить выполнение в месте производства работ необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, экологической безопасности и охране окружающей среды в период выполнения Работ, а также рациональное использование территории, выполнение Работ работниками в надлежащей спецодежде и с применением надлежащих средств индивидуальной защиты.

4.4.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора направить в адрес Заказчика копию приказа либо соответствующей доверенности о назначении своего представителя/ей (или уполномочить посредством выдачи соответствующей доверенности)  (далее – представитель Подрядчика), осуществляющего контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, а также за их соответствием требованиям охраны труда, окружающей среды и техники безопасности, действующим в месте производства работ и установленным действующим российским законодательством и локальными нормативными актами Заказчика, с которыми представители Подрядчика знакомятся при прохождении у Заказчика вводного инструктажа. Представитель Подрядчика также осуществляет организацию Работ с правом  подписи документов, входящих в состав исполнительной документации, актов-приемки выполненных Работ, или его отдельных этапов, а также документов подтверждающих соответствие выполненных Работ требованиям технических регламентов и рабочей документации, за исключением финансовых документов, являющихся основанием для взаиморасчетов Сторон по условиям Договора.

4.4.5. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение 3 (трех) дней, если Заказчиком не установлен с учетом характера необходимых доработок более длительный срок.

4.4.6. Своевременно устранять за свой счет недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.

4.4.7. Сдавать Заказчику по письменному акту все скрытые Работы, выполняемые Подрядчиком в порядке, установленном настоящим пунктом Договора. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о приемке Работ, скрываемых последующими Работами (т.е. Работ, приемка и оценка качества выполнения которых невозможна иначе, как сразу после их выполнения, но не позднее момента начала выполнения последующих Работ), не менее чем за сутки до начала выполнения последних (последующих Работ). Если скрытые Работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть, либо весь объем скрытых Работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов Работ за счет Подрядчика. Настоящее положение не распространяется на случаи, если Заказчик, уведомленный в порядке настоящего пункта Договора о необходимости принятия скрытых Работ, в установленный срок не явился для приемки скрытых Работ. Приемка Заказчиком скрытых Работ оформляется Сторонами Актом освидетельствования скрытых Работ. Срок оформления Акта составляет не более двух рабочих дней с даты приемки Заказчиком скрытых Работ.

4.4.8. Акты освидетельствования скрытых Работ оформляются Подрядчиком и предоставляются Заказчику  на рассмотрение и согласование по мере выполнения Работ.

4.4.9. Выполнить предусмотренные Договором Работы в сроки, установленные Договором, обеспечив их надлежащее качество в соответствии  требованиями законодательства Российской Федерации, строительными нормами и правилами.

4.4.10. Использовать в Работе только сертифицированные материалы, конструкции, оборудование и технику, имеющие сертификаты качества и/или сертификаты безопасности, и/или сертификаты соответствия и протоколы о результатах испытаний.

На момент использования все материалы, конструкции, оборудование, не должны быть просрочены по срокам годности и техника при необходимости, должна иметь разрешение на эксплуатацию, выданное уполномоченным органом контроля.

4.4.11. Отклонение параметров выполняемых Работ, необходимость которого выявилась в процессе производства Работ, допускается только по письменному согласованию с Заказчиком.

4.4.12. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих
от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результата выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок, а также о случаях отклонения параметров строительства от рабочей документации.

По согласованию Сторон, в случае если указанные обстоятельства препятствуют выполнению Работ на объекте, Работы могут быть приостановлены путем подписания дополнительного соглашения о приостановке Работ без изменения сроков Работ, установленных Договором.

В этом случае период приостановки Работ, приведший к нарушению срока окончания Работ, будет исключен из расчета штрафных санкций за период просрочки.

4.4.13. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в журналы ведения Работ на объекте, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий Договора.

4.4.14. При выполнении Работ обеспечить безопасность для третьих лиц, окружающей среды.

Выполнять и обеспечивать выполнение Работ с соблюдением норм пожарной безопасности и в соответствии с требованиями норм и правил безопасности труда. Привлекать к выполнению Работ, указанных в Договоре, только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование, в случаях, установленных правовыми актами в области строительства (СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 – Безопасность труда в строительстве).

4.4.15. Обеспечить соблюдение установленных норм и правил складирования и хранения применяемых в ходе производства Работ материалов.

В случае если Заказчиком выявлены нарушения установленных норм и правил
при складировании и хранении, применение таких материалов  для выполнения Работ не допускается, впредь до подтверждения соответствия показателей их качества требованиям технических регламентов, стандартов и сводов правил.

4.4.16. Ответственность за безопасное проведение Работ несет Подрядчик. Подрядчиком должно быть назначено ответственное лицо за соблюдение техники и пожарной безопасности и охрану труда на объекте. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникший по его вине на территории Предприятия.

4.4.17. Ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство Работ возлагается на Подрядчика.

4.4.18. Для выполнения Работ Подрядчик обязан привлекать квалифицированных рабочих и допускать к производству Работ сотрудников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших инструктаж по технике безопасности и противопожарный инструктаж.

Необходимо наличие инструкций по технике безопасности на рабочих местах, журнала инструктажа по технике безопасности на рабочем месте, аптечки для оказания первой помощи в случае производственной травмы или несчастного случая на производстве.

4.4.19. Сдать результат выполненных Работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным Работам.

4.4.20. После выполнения  Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы зоны производства Работ принадлежащие Подрядчику временные материалы и иное имущество, а также строительный мусор.

4.4.21. Обеспечить качество выполненных Работ в течение всего гарантийного срока эксплуатации, который составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты подписания акта о приемке выполненных Работ.

4.4.22. Обеспечить своими силами или за свой счет сохранность собственных материальных ценностей.

4.4.23. Обеспечивать неукоснительное соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядчиков Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму ОАО «Завод «Буревестник», в том числе исключить факты появления персонала Подрядчика (субподрядчика) на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или хранения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, и нести предусмотренную Договором ответственность за допущение таких фактов.

Под словами «территория Заказчика» в настоящем и последующих пунктах Договора понимается обособленная явным образом, позволяющим контролировать доступ к ним, площадь земельных участков и зданий (сооружений), находящихся в собственности (владении, пользовании) Заказчика, включая контрольно-пропускные пункты.

4.4.24. Обеспечивать нахождение своих работников строго на рабочих местах, определенных для выполнения Работ по Договору.

4.4.25.	Не собирать, не хранить, не размещать в СМИ и Интернете, других источниках информации, звуковые файлы и видеоролики, фотографии, содержащие информацию о Заказчике и его объектах.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1.Подрядчик письменно, не менее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемого начала приемки, извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и Скрытых работ, которые подтверждаются двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований Скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования Работ, скрываемых последующими Работами, оформлением актов освидетельствований Скрытых работ.

5.2. Если в срок, указанный Подрядчиком в пункте 4.4.7. Договора, представитель Заказчика без объяснения причин не явится к проведению соответствующей промежуточной приёмки, то Подрядчик составляет необходимые акты без участия Заказчика. В этом случае Работы считаются принятыми и акт передаётся Заказчику, но в любом случае ответственность за качество выполненных Работ с Подрядчика не снимается. Вскрытие Работ в этом случае может проводиться по требованию и за счет Заказчика, кроме случаев выявления в результате такого вскрытия ненадлежащего выполнения Скрытых Работ, тогда вскрытие и восстановление результатов Работ производится за счет Подрядчика.

5.3. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения цены Работ обязан в согласованный с Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. При обнаружении Подрядчиком возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ,  Подрядчик обязан в  течение  1 рабочего дня  с момента обнаружения таких последствий письменно известить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы.

5.5. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с момента получения от Подрядчика вышеуказанного уведомления, и при наличии его обоснованности, обязан сообщить о мерах, которые он предпримет для устранения таких обстоятельств, о сроках их устранения, а также о порядке дальнейшего выполнения Работ Подрядчиком.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача-приемка выполненных Работ производится Сторонами с подписанием Журнала учета выполненных Работ КС-6а, Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат  формы КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. № 100.

6.2. При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

6.3. В процессе Работ на объекте Подрядчик и Заказчик осуществляют контроль 
за выполнением Работ, которые в соответствии с технологией выполнения Работ не могут быть проконтролированы после выполнения других Работ (скрытые работы), безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и электрических сетей. Все скрытые Работы подлежат обязательной фотофиксации Заказчиком в присутствии Подрядчика.

6.4. По результатам проведения указанного в п.6.3. Договора контроля Подрядчиком составляются акты освидетельствования скрытых Работ с приложением фотофиксаций объектов.

При выявлении по результатам проведения контроля недостатков в скрытых Работах акты освидетельствования составляются после устранения выявленных недостатков.

6.5. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных недостатков  не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных Договором.

6.6. После завершения всех Работ по Договору Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности к сдаче объекта в эксплуатацию.

6.7. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного сообщения назначает приемочную комиссию и обеспечивает участие в ней представителей Заказчика и приступает к приемке выполненных Работ.

6.8. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной Работе, выявления несоответствия результатов Работы условиям Договора, Заказчик направляет Подрядчику мотивированный отказ и заключение о законченном строительством объекте, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения.  Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в указанные сроки, обеспечив при этом сохранность Объекта, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.

6.9. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

6.10. Риски гибели или повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с даты сдачи Работы.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

7.1. Подрядчик гарантирует:

7.2.Выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием Заказчика, требованиями действующего законодательства Российской Федерации, СНиП, условиями  Договора;

7.3. Устранение за свой счет дефектов Работ, выявленных до истечения гарантийного срока.

7.4.  Гарантийный срок – 12 (двенадцать) месяцев на результаты выполненных Работ. Если в течение гарантийного срока будет обнаружен дефект Работ, в том числе дефект поставленных  Подрядчиком материалов, то течение Гарантийного срока прерывается на время устранения дефекта.

7.5. При обнаружении дефекта Подрядчику направляется уведомление о прибытии для составления рекламационного акта. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления не сообщит об участии в составлении и подписании рекламационного акта, откажется или уклонится от его подписания, выразит свое несогласие с замечаниями Заказчика, окончательным документом, подтверждающим наличие дефекта, будет рекламационный акт, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Как Заказчик, так и Подрядчик вправе привлечь представителя независимой экспертной организации для удостоверения обнаружения дефекта и составления рекламационного акта.

7.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не приступит к устранению дефекта или не устранит соответствующий дефект, Заказчик имеет право устранить дефект самостоятельно. В этом случае Подрядчик обязан компенсировать расходы Заказчика по устранению дефектов.

7.7. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, исков, связанных с этим расходов в случае нарушения Подрядчиком прав третьих лиц, в т.ч. патентных прав, товарного знака, наименования, авторских прав в отношении объекта, выполненных Работ, использованных при производстве Работ и материалов поставки Подрядчика.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: наводнение, пожар, землетрясение, иное явление природы, война, военные действия, блокада, акты или действия государственных органов, иных чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон и возникших после заключения Договора. При этом срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия этих обстоятельств и их последствий.

8.2. Сторона, которая в результате возникновения обстоятельств непреодолимой силы не имеет возможности надлежащим образом выполнять свои обязательства,  обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней в письменной форме известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Свидетельство (справка) компетентного органа или организации будет являться достаточным доказательством возникновения или прекращения указанных выше обстоятельств. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

8.3. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы после установленного  Договором срока выполнения Работ лишает Подрядчика права ссылаться на эти обстоятельства как на основания освобождения от ответственности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

9.2. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Договором.

9.3. За нарушение срока начала или окончания выполнения Работ Заказчик  вправе начислить Подрядчику неустойку (пени) в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки обязательств.

9.4. За каждый выявленный факт невыполнения Подрядчиком обязанностей предусмотренных пунктом 4.2.3 Договора (невыполнение выданного Заказчиком предписания об устранении недостатков), а также вторым абзацем пункта 5.5 Договора (неустранение Подрядчиком недостатков и нарушений, выявленных при приемке выполненных Работ), Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает штраф в виде фиксированной суммы, размер которого составляет 10 000 руб.

9.5. За каждый выявленный факт невыполнения Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктом 4.2.4 Договора (применение Подрядчиком строительных материалов, изделий, не прошедших входной контроль и соответствующие испытания), Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает штраф в виде фиксированной суммы, размер которого составляет 10 000 руб.

9.6. За нарушение срока оплаты выполненных Работ, соответствующих по качеству, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки обязательств.

9.7. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

9.8. Кроме случаев, оговоренных в Законодательстве Российской Федерации, в случае существенного (на 10 рабочих дней и более) нарушения Подрядчиком без уважительных причин срока выполнения Работ, либо выполнения Работ ненадлежащего качества, недостатки которого не были устранены в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования, Заказчик вправе отказаться в одностороннем внесудебном порядке от Договора и потребовать возмещения убытков без возмещения Подрядчику каких-либо расходов или убытков, вызванных прекращением действия Договора.

9.9. По условиям Договора законные проценты по статье 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации не начисляются за весь период пользования денежными средствами Сторонами по Договору.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

10.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражается стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор считается заключенным с момента его подписания и действует до «31» декабря 2020 года  (в части расчетов до полного их исполнения). Окончание срока действия Договора не влечет прекращения обязательств Сторон по Договору.

12. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

12.1. ОАО «Завод «Буревестник» открыто заявляет о непринятии коррупции в любых ее формах и проявлениях. ОАО «Завод «Буревестник» заявляет о принятых в ОАО «Завод «Буревестник» антикоррупционных локальных актах, направленных на предотвращение  коррупции и соблюдение  норм антикоррупционного  законодательства ОАО «Завод «Буревестник», его работниками и иными лицами,  которые могут действовать от имени и в интересах ОАО «Завод «Буревестник».  Антикоррупционная политика ОАО «Завод «Буревестник» направлена на  профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности ОАО  Завод «Буревестник». Стороны Договора обязуются соблюдать Федеральный закон  от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Любые изменения, дополнения и приложения к Договору, должны быть оформлены в письменной форме и подписаны каждой из Сторон и являются его неотъемлемой частью.

13.2.  В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, или в случае реорганизации она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону.

13.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Договору третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой частью Договора.

13.4. Договор будет считаться исполненным и прекратившим свое действие после выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору и осуществления окончательных расчетов между Сторонами.

13.5. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством российской Федерации.

13.6. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ

14.1. Приложение № 1: Локальный сметный расчет №1.

14.2. Приложение №2: Техническое задание.

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ОАО «Завод «Буревестник» |  |
| Юридический адрес: РФ,188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31 | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: РФ,188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.Соборная д.31 | Фактический адрес: |
| ИНН/КПП 4705006785/470501001 ОГРН 1024701241355 ОКПО 07515055 | ИНН/КПП ОГРН ОКПО |
| БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ | БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ |
| Наименование банка: Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге БИК 044030704 Р/С 40702810861000000437 К/С 30101810200000000704 факс 8(81371) 3-62-60 тел.: 8(81371) 2-26-75 эл. почта: emo@zavb.ru Генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник» _____________________/С.А. Старостин/ М.П. | Наименование банка: БИК Р/С К/С тел.: факс: эл. почта: _____________________ М.П. |

Приложение № 2 к договору подряда № 237/257/20

от _________________2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы  по монтажу  коммерческого узла учета тепловой энергии в помещении теплопункта предприятия по адресу г.Гатчина, ул. Станционная, д.7А

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 | Заказчик | ОАО «Завод «Буревестник» ИНН 4705006785 КПП 470501001 р/сч 40702810861000000437 Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) г. Санкт-Петербурге к/сч 30101810200000000704 БИК 044030704 ОКПО 07515055 ОГРН 1024701241355 Тел: 8 (81371) 9-33-02 факс 8 (81371) 3-62-60 |
| 1.2 | Место нахождения объекта | Адрес: Российская Федерация, 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Станционная, д.7 А |
| 1.3 | Источник финансирования | Собственные средства ОАО «Завод «Буревестник» |
| 1.4 | Количество выполняемых работ | В соответствии с проектом документации Шифр 48.09-2018-АТС и локальным сметным расчетом. |
| 1.5 | Условия поставки материалов | Поставка материалов по техническому заданию и локальным сметным расчетам за подрядной организацией. |
| 1.6 | Условия выполнения работ | Работы выполняются на основании выданного ОАО «Завод «Буревестник» проектом Шифр 48.09-2018-АТС и локальным сметным расчетом, с учетом экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. |
| 1.7 | Срок выполнения работ | Срок выполнения Работ* – ___________(_______) с момента получения предоплаты согласно п. 3.3.1. Договора. |
| 1.8 | Привлечение соисполнителей | Без права привлечения соисполнителей |
| 1.9 | Требования к качественным характеристикам работ, к функциональным характеристикам товаров (подлежащих использованию при выполнении работ) и к безопасности работ | Качество работ, являющихся предметом договора, а также используемых материалов должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения договора законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН, СП и др.) в том числе: - Гражданскому кодексу Российской Федерации; - Градостроительному кодексу Российской Федерации. При выполнении Работ должна обеспечиваться целенаправленность всех организационных, технических и технологических решений на достижение конечного результата. |
| 1.10 | Форма отчета о ходе работ. Контроль качества | Сдача-приемка выполненных работ производится ежемесячно с подписанием журнала учета выполненных работ КС-6а, акта приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11.11.1999г. №100. |

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «Завод «Буревестник» |  |
| ________________________С.А. Старостин |  |

# Footnotes

*	Является критерием, но не более 40 (сорока) календарных дней

*	Является критерием, но не более 40 (сорока) календарных дней