| Выполнение работ |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Условия | Содержание |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1. | Наименование организации-заказчика | Акционерное общество "Челябэнергоремонт" |
| 1.2. | Наименование и характеристика объекта | Станки, установленные в Котельно-сварочном цехе Бродокалмакский тракт, 20Б: 1. Токарно-винторезный станок модели 1К625Д инв. №8236 Челябинского Станкостроительного завода имени Серго Орджоникидзе 1989 г.в.; 2. Токарно-винторезный станок модели 1М65 инв. №7015 Рязанского станкостроительного завода 1987 г.в. |
| 1.3. | Местонахождение объекта заказчика | 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20б |
| 1.4. | Наименование выполняемых работ | Ремонт станочного оборудования КСЦ |
| 1.5. | Цель выполнения работ | Доведение технико-экономических параметров работы объекта до значений, требуемых ГОСТ 18107-93 и установленных заводом-изготовителем. |
| 1.6 | Критерии достижения цели | Подписание Акта о приёмке работ при условии выполнения требований пункта 2.11 настоящего технического задания. |
| 2. | Требования к работам |  |
| 2.1. | Описание работ. Технические требования | Подрядчик обязан выполнить работы: 1. Выполнить транспортировку объекта с площадки Заказчика на площадку Подрядчика; 2. Выполнить капительный ремонт - в соответствии с перечнем работ, указанными в Приложении № 1 к данному Техническому заданию; 3. Провести приёмо-сдаточные испытания, на площадке Подрядчика; 4. Выполнить транспортировку объекта с площадки Подрядчика на площадку Заказчика; 5. Провести приёмо-сдаточные испытания, проверку на точность в соответствии с ГОСТ 18107-93 на площадке Заказчика. Демонтаж/монтаж станков и их погрузка в автотранспортное средство Подрядчика осуществляется Заказчиком. Все технические решения, применяемые при выполнении работ должны соответствовать: - Технической политике дивизиона "Россия (приведена на корпоративном сайте https://www.fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Техническая политика ПАО "Фортум" либо по прямой ссылке: https://www.fortum.ru/o-nas/elektricestvo-i-teplo/tekhnicheskaya-politika-pao-fortum ); Требования к формированию и оформлению сметной документации размещены на корпоративном сайте www.fortum.com, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/netcat_files/File/Trebovaniya%20k%20smetnoi%20dokumentacii_2014.pdf. |
| 2.2. | Срок выполнения работ | Начало: с момента заключения договора. Окончание: не позднее 240-а календарных дней с даты начала. Указанный срок включает в себя транспортировку станка и проведение приёмо-сдаточных испытаний на площадке Заказчика. Ремонт станков производится последовательно: 1. Ремонт токарно-винторезного станка модели 1К625Д инв. №8236 выполнить не позднее 140-а дней с даты начала. 2. Токарно-винторезный станок модели 1М65 инв. №7015 передается в ремонт после подписания акта о приёмке выполненных работ по первому станку. Работы по проведению приёмо-сдаточных испытаний, выполняемые на площадке Заказчика, по каждому станку выполнить в течении не более 7-ми календарных дней. Срок выполнения демонтажных/монтажных работ Заказчиком по каждому станку составляет не более 7-ми календарных дней. |
| 2.3. | Разработка графика, проекта производства работ | Не требуется |
| 2.4. | Получение технических условий (разрешений) от сторонних организаций | Не требуется |
| 2.5. | Подготовительные мероприятия | Подрядчик до передачи станка в ремонт проводит предварительное обследование объекта в течении не более 7-ми календарных дней, с сотавлением Акта приёма-передачи в ремонт, с проверкой начальной точности, измерением износа трущихся поверхностей. Заказчик предоставляет Подрядчику локальные документы связанные с эксплуатацией объекта. |
| 2.6. | Необходимость организации постоянного или временного участка подрядной организации | Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, перечень машин для допуска на территорию заказчика. Заказчик проводит допуск Подрядчика на территорию Заказчика в соответствие с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме. |
| 2.7. | Авторский надзор | Не требуется |
| 2.8. | Технический контроль и техническая отчетность | Подрядчик совместно с Заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. Заказчик осуществляет надзор за проведением работ. 1. В процессе выполнения работ подрядчик предоставляет заказчику : - документы, отражающие фактическое исполнение ремонтных работ указанных в приложении №1 к данному Техническому Заданию; - Акт успешного проведения приемо-сдаточных испытаний на територии Заказчика; - Акт соответствия станка паспортным параметрам. для проведения приёмки в установленном заказчиком порядке. 2. Подрядчик совместно с заказчиком осуществляет контроль качества оборудования, материалов и деталей при передаче их для выполнения работ. |
| 2.9. | ТМЦ для выполнения работ. Документация, поставляемая с оборудованием, материалами – паспорта, спецификации, чертежи, сертификаты | Работы выполняются полным иждивением подрядчика, в том числе работы по проверке точности на площадке Заказчика. Применяемые ТМЦ должны быть: - свободны от прав третьих лиц; - новые, не ранее 2018 года выпуска (не допускается применение ТМЦ, собранные из восстановленных узлов и агрегатов); - не бывшие в эксплуатации и не выставочные образцы; - работоспособные и готовые к эксплуатации. |
| 2.10. | Соблюдение требований нормативных документов | При производстве работ подрядчик должен соблюдать требования нормативных документов, указанных в Приложении №3 к ТЗ, а также требования EHS-005 №1 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам", размещенной на корпоративном сайте https://fortum.com/countries/ru/pages/default.aspx, в разделе "Требования к поставщикам и подрядчикам" либо по прямой ссылке: http://purchase.fortum.ru/purchase/procurement/trebovania/ |
| 2.11 | Условия окончания работ | Условиями окончания работ являются: 1. Выполнение работ в полном объеме, в соответствии с п.2.1, с подписанием актов приемки выполненных работ. Предоставлением подрядчиком заказчику полного пакета исполнительной документации в соответствии с п. 2.8.. |
| 2.12 | Права на объекты интеллектуальной собственности, передаваемые заказчику | Не применимо. |
| 3. | Требования к подрядчику |  |
| 3.1. | Наличие необходимых лицензий и разрешений (отборочные критерии) | Не требуется |
| 3.2. | Дополнительные требования к подрядной организации – по составу персонала (количественно-качественный), по техвооруженности, по опыту работы в сфере выполняемых работ (оценочные критерии) | Полный перечень оценочных критериев, их требуемое значение, подтверждающие документы и порядок оценки приведены в Приложении №2 к Техническому заданию. |
| 4. | Гарантийный срок | Гарантийный срок на результат выполненных работ устанавливается для каждого объекта/станка в отдельности продолжительностью 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по соответствующему объекту/станку. |
| 5. | Отборочные и оценочные критерии | Согласно Приложению №2 к настоящему техническому заданию. |

Приложения:

Приложение № 1 "Перечень выполняемых работ"

Приложение №2 "Отборочные и оценочные критерии"

Приложение №3 "Требования по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности к подрядчикам"