**Форма коммерческого предложения**

на выполнение поставки, монтажа, наладки техники электроприводов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Конкурсная информация** | | **Информация об участнике** |
| **Раздел 1. Реквизиты участника закупочной процедуры** | | | |
| 1.1 | Наименование организации – участника торгов | *заполнить* | |
| 1.2 | Юридический и почтовый адрес | *заполнить* | |
| 1.3. | ИНН | *заполнить* | |
| 1.4 | ОГРН | *заполнить* | |
| 1.5. | Контактные данные лица для заключения договора (Ф.И.О., должность, контактный телефон, E-mail) | *заполнить* | |
| 1.6 | Данные о субподрядной организации при наличии | *заполнить* | |
| **Раздел 2. Коммерческая часть** | | | |
| № | **Описание** | | **Стоимость, руб. без НДС** |
| 2.1. | ПИР, руб. без НДС | | *заполнить* |
| 2.2. | Монтажные работы, руб. без НДС | | *заполнить* |
| 2.2.1 | В том числе оборудование, руб. без НДС | | *заполнить* |
| 2.2.2. | в том числе материалы, руб. без НДС | | *заполнить* |
| 2.3 | ПНР, руб. без НДС | | *заполнить* |
| **ИТОГОВАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВКУ НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ОБОРУДОВАНИЯ, В РУБ. БЕЗ УЧЕТА НДС** | | | *заполнить* |
| **Раздел 3. Условия работы и оплаты** | | | |
| 3.1 | Сроки выполнения всех работ по проекту (включая поставку, монтаж и наладку оборудования) | Проектирование: февраль 2023; закупка и поставка оборудования: февраль – август 2023; монтажные и пусконаладочные работы: август – октябрь; подготовка исполнительной и эксплуатационной документации: май – ноябрь 2023. | |
| 3.2 | Гарантийный срок на выполненные работы и поставленное оборудование | Не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта приемки. | |
| 3.3 | Условия оплаты | Условия оплаты – отсрочка платежа 30 кал. дней после подписания акта выполненных и принятых этапов работ. | |
| 3.4 | Согласие на выполнение работ в полном соответствии с требованиями технического задания (Приложение 1) | Согласны | |
| 3.5 | **Особые условия:** |  | |
| 3.5.1 | В случае необходимости использования ТМЦ поставки подрядчика, не предусмотренных в объемах технического задания, ТМЦ согласовываются с заказчиком и оформляются отдельным дополнительным соглашением. | Согласен | |
| 3.7 | Согласие на выполнение работ собственными силами | Согласен | |
| 3.8 | Согласие на выполнение работ в соответствии со всеми требованиями и условиями Технического задания (Приложение 1) | Согласен | |
| 3.9 | Срок действия ТКП | Не менее 60 кал. дней | |

Руководитель

(подпись, печать) (Ф.И.О.)

**Приложение №1 - Опыт выполнения аналогичных работ за 2018 – 2023 г.г. (перечислить)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п.п.** | **Наименование работ** | **Наименование Заказчика** | **Контактное лицо Заказчика (ФИО, должность, телефон)** | **Период выполнения работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |