Приложение № 4 к Закупочной документации

«Проект договора»

ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ

№ __-__-________ от ________________ 20__ года

между

Открытым акционерным обществом «Международный аэропорт Владикавказ» (ОАО «МАВ»)

и

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ДОГОВОР

об оказании услуг по осуществлению строительного контроля и
обеспечению безопасности работ
№ __________________

Стороны настоящего договора:

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт Владикавказ» (ОАО «МАВ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Чалова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава,

И ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________________, действующего на основании ___________________,

отдельно именуемые также "Сторона", а при совместном упоминании «Стороны»,

_____ ___________  2020 года (далее по тексту «Дата Заключения Договора») в г. Беслане, Республика Северная Осетия-Алания, Российская Федерация, на основании протокола заседания закупочной комиссии от ____.____.2020 г. № __-_____-___, заключили настоящий договор о следующем:

- Термины и определения

  - В настоящем договоре используются следующие термины, имеющие следующее значение:

    - термин «Авторский Надзор» означает организацию, привлекаемую Заказчик за свой счет для осуществления авторского надзора за соответствием выполненных строительных работ Проектной Документации;

    - термин «Акт о Полном Завершении» означает акт, подтверждающий завершение выполнения строительных работ Генеральным подрядчиком, подписываемый в порядке, установленным Договором Строительного Подряда;

    - термин «Ввод в Эксплуатацию» означает ввод Объекта в эксплуатацию после завершения строительства в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

    - термин «Гарантийный Период» имеет значение, установленное Договором Строительного подряда;

    - термин «Генеральный Подрядчик» означает организацию, с которой Заказчик заключает Договор строительного подряда.

    - термин «Госкомиссия» означает временный коллегиальный орган экспертов или подобный орган, состоящий из представителей Органов Власти, ответственных за выдачу Заключения о Соответствии в соответствии с Законодательством, формируемый для подтверждения и документирования соответствия завершенного Объекта требованиям Строительных Норм и Проектной Документации, а также готовности к Вводу в Эксплуатацию;

    - термин «Дата начала оказания Услуг» имеет значение, указанное в пункте 7.1 настоящего Договора;

    - термин «Дата окончания оказания Услуг» означает 24 (двадцать четыре месяца), если иное не предусмотрено договором на случай приостановки (возобновления) оказания Услуг и/или досрочного расторжения договора.

    - термин «Дата Заключения Договора» имеет значение, указанное в преамбуле настоящего договора;

    - термин «день» означает календарный день;

    - термин «Договор Строительного Подряда» означает договор строительного подряда, заключаемый между Заказчиком и Генеральным подрядчиком для строительства Объекта;

    - термин «Законодательство» означает любую конституцию, договор (включая международный договор), закон, законодательный акт, распоряжение, постановление, указ, приказ или иной обязательный к исполнению документ Органа Власти, действующий на территории Российской Федерации или на какой-либо ее части;

    - термин «Заключение о Соответствии «означает заключение о соответствии построенного Объекта требованиям технических регламентов и Проектной Документации, выданное органом власти, уполномоченным осуществлять государственный строительный надзор за соответствием Объекта требованиям технических регламентов и Проектной Документации и, если применимо, Исполнительной Документации;

    - термин «Земельные Участки» означает земельные участки (или их соответствующие части) для строительства Объекта:

      - и иные земельные участки (части земельных участков), предназначенные для размещения внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей и элементов инфраструктуры и/или иных зданий (сооружений), необходимых для строительства и последующей эксплуатации Объекта (в том числе, если такая необходимость выявилась в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору);

      - Заказчик вправе путем направления письменного уведомления Исполнителю включить в перечень Земельных участков иные земельные участки (части земельных участков), необходимые для строительства и последующей эксплуатации Объекта (в том числе, если такая необходимость выявилась в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору);

    - термин «Инфраструктура» означает предусмотренные Технической Документацией подземные и наземные инженерные системы, и объекты, расположенные как в границах, так и за пределами Земельного Участка, как определено и отражено в Технической Документации, и необходимые для подключения Объекта к коммунальным системам и системам инженерного обеспечения, и (или) для иных целей, связанных с эксплуатацией Объекта;

    - термин «Исполнительная Документация» означает комплект чертежей по выполнению строительных работ с комментариями, касающимися процесса выполнения Работ, и cизменениями, внесенными в эти чертежи лицами, ответственными за выполнение строительных работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, акты освидетельствования скрытых работ, рабочие журналы, акты системных испытаний, руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию и другие подобные документы;

    - термин «Исполнитель» имеет значение, указанное в преамбуле настоящего договора;

    - термин «Заказчик» имеет значение, указанное в преамбуле настоящего договора;

    - термин «настоящий договор» означает текст настоящего договора, включая все приложения, дополнения, дополнительные соглашения, если из текста настоящего договора не вытекает иное;

    - термин «НДС» означает налог на добавленную стоимость, предусмотренный Законодательством;

    - термин «Объект» означает в совокупности, здания, сооружения и иные объекты, возводимые в рамках проекта «Строительство Нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Владикавказ», включая, но не ограничиваясь: земельные участки с кадастровыми номерами: 15:03:0040102:47 площадью 1981610 +/- 493 кв.м., 15:03:0040102:48 площадью 40352 +/- 352 кв.м., 15:03:0040102:49 площадью 5806 +/- 133 кв.м., 15:03:040102:52 площадью 5109 +/- 125 кв.м., 15:03:0040102:53 площадью 2265+/- 83 кв. м., 15:03:0040102:55 площадью 127702 +/- 712 кв.м., 15:03:0040102:56 площадью 104549+/- 566 кв. м., 15:03:0040102:57 площадью 20773 +/- 252 кв.м.   15:03:0040102:65 площадью 2684 +/- 91 кв. м., 15:03:0040102:87 площадью 83390 +/- 505 кв. м., 15:03:0040102 площадью 6196,92 кв.м.

    - термин «Орган Власти» означает федеральный орган государственной власти, региональный орган власти (орган власти субъекта Российской Федерации), а также орган местного самоуправления или любую другую организацию, уполномоченную выполнять какие-либо публичные функции или принимать решения, обязательные для неопределенного круга лиц;

    - термин «Отчетный период» означает в соответствии с Приложением 2 к договору соответственно: отрезок времени с 1-ого дня каждого календарного месяца до последнего дня того же календарного месяца в течение Срока оказания Услуг, если иное не предусмотрено договором на случай приостановки (возобновления) оказания Услуг и/или досрочного расторжения договора;

    - термин «Персонал Исполнителя» означает представителей (уполномоченных лиц) Исполнителя и весь персонал, привлеченный Исполнителем для целей оказания Услуг;

    - термин «Подрядчик» означает любое лицо, включая Генерального Подрядчика, включая всех их субподрядчиков, привлеченное Заказчиком для выполнения проектных и/или строительных работ и/или для оказания услуг, связанных с проектированием или строительством Объекта;

    - термин «Проект» означает проектирование и строительство Объекта;

    - термин «Проектная Документация» означает разработанную проектировщиками и утвержденную Заказчиком документацию по стадии «П» (Проект) в отношении всего Объекта или любой его части, включая вспомогательные объекты и Инфраструктуру;

    - термин «Приемка Госкомиссией» имеет значение, установленное Договором Строительного Подряда;

    - термин «Рабочая Документация» означает разработанные Подрядчиками в требуемом объеме и составе, в полном соответствии с техническими заданиями, рабочие чертежи, эскизы, калькуляции, 3D изображения, руководства необходимые для выполнения строительных работ в полном объеме и в установленные сроки в соответствии с Законодательством и строительными нормами;

    - термин «Рабочее Время» означает период времени любого дня с понедельника по субботу, начинающийся в 08:00 и заканчивающийся в 23:00 по времени, которое официально действует в регионе (часовом поясе), в котором находится Объект;

    - термин «рабочий день» означает любой день, за исключением воскресенья;

    - термин «Сверхурочное Время» означает:

      - период времени любого рабочего дня, не относящийся к Рабочему Времени;

      - любой день, не являющийся рабочим днем.

    - термин «Срок оказания Услуг» имеет значение, установленное в пункте 7.1. настоящего договора.

    - термин «Строительная Площадка» означает:

      - территория в границах Земельных участков, переданная Генеральному Подрядчику и иным Подрядчикам (если такая передача была) для строительства Объекта или любые иные второстепенные земельные участки, которые могут быть переданы Заказчиком Генеральному Подрядчику и иным Подрядчикам (если такая передача была) для строительства Объекта и/или хранения оборудования и материалов.

      - территория земельных участков, находящихся в публичной собственности, необходимая для строительства обслуживающих дорог и связи с Инфраструктурой;

    - термин «Техническая Документация» означает технические задания, рабочую документацию, исполнительную документацию Подрядчиков и проектировщиков и другую документацию, имеющую техническое содержание, связанную с Проектом;

    - термин «Технический Заказчик» означает организацию, привлекаемую Заказчиком за свой счет для оказания услуг по осуществления функций технического заказчика при строительстве Объекта.

    - термин «Техническое Задание» имеет значение, определенное Договором Строительного Подряда;

    - термин «Техническое Задание на Оказание Услуг» имеет значение, указанное в пункте 3.2 настоящего договора;

    - термин «Участники Проекта» означает Заказчика, Подрядчиков, Исполнителя, Авторский Надзор, Технического Заказчика, проектные организации, консультантов Заказчика любого вида.

    - термин «Услуги» имеет значение, указанное в пункте 3.1 настоящего договора;

  - В случае если не указано обратное, любая ссылка в настоящем договоре на:

- слова «включая» или «включает» означает в соответствующих случаях «включая без ограничения» или «включает без ограничения»;

- ссылка на преамбулу, статьи, пункты, приложения означает ссылку на соответствующую преамбулу, статьи, пункты, приложения настоящего договора;

- выражения «настоящего договора», «в настоящем договоре», «в соответствии с настоящим договором», «к настоящему договору» и другие подобные выражения относятся к настоящему договору в целом, а не к какому-либо определенному пункту или любому иному разделу настоящего договора;

- названия статей и пунктов, а также определения приведены исключительно для удобства использования и для ссылок и не должны влиять на их толкование;

- ссылка на положение Законодательства является ссылкой на данное положение с учетом изменений и дополнений;

- «Рубль», «рубль», «руб.» означают валюту Российской Федерации.

Если в настоящем договоре прямо не указано иное, в случае противоречий между положениями настоящего договора и приложениями к нему, текст настоящего договора будет иметь преимущественную силу.

  - Слова в единственном числе также включают и множественное число, и наоборот, использование слов какого-либо рода включает и все остальные роды.

  - Любая ссылка в настоящем договоре на названия статей, пунктов и приложений, а также определения приведены исключительно для удобства использования и для ссылок и не должны влиять на их соответствующее толкование.

- Предмет Договора

- В соответствии с условиями настоящего договора Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать Заказчику определенные в пункте 3.1 настоящего договора услуги (далее – «Услуги»).

- Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором.

- Заказчиком для осуществления контроля за надлежащим исполнением условий настоящего договора может привлекаться Технический заказчик, действующий в пределах своей компетенции, определенной условиями заключенного между ними договора для оказания услуг по осуществлению функций технического заказчика при строительстве Объекта.

- При оказании Услуг по настоящему договору Исполнитель обязан действовать в интересах Заказчика.

- Исполнитель оказывает Заказчику услуги по осуществлению строительного контроля исключительно в части функций строительного контроля, осуществляемого заказчиком, применительно к случаю, когда строительство осуществляется подрядчиком на основании договора строительного подряда, и застройщик (заказчик) привлекает юридическое лицо на основании договора для осуществления строительного контроля, осуществляемого заказчиком, как предусмотрено п.2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, а также п.6 Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». Исполнитель при этом не является лицом, осуществляющим строительство, как предусмотрено п.3 ст.52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

- Во избежание сомнений, Услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему договору, не являются строительным контролем, который проводится лицом, осуществляющим строительство (подрядчиком), и к нему не применяются положения п.5 Постановления Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г. «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» и прочие нормативные акты, регулирующие порядок и условия осуществления строительного контроля лица, осуществляющего строительство (подрядчика).

- Услуги

  - Услуги Исполнителя включают в себя следующие 2 (две) группы услуг:

    - Услуги Исполнителя по осуществлению строительного контроля при строительстве Объекта на земельных участках в целях проверки выполняемых Генеральным подрядчиком работ на предмет соответствия Проектной документации, требованиям технических регламентов, иных нормативных актов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного регламента Земельных Участков, как его функции определены в Градостроительном кодексе Российской Федерации, Положении о проведении строительного контроля, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" (вместе с "Положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства"), а также СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004) в части функций строительного контроля, осуществляемого заказчиком, в объеме и пределах, установленных настоящим договором, перечисленные в Разделе 1 Приложения 1 к настоящему договору;

    - Услуги по обеспечению безопасности работ при строительстве Объекта, перечисленные в Разделе 2 Приложения 1 к настоящему договору;

  - Задание на оказание Услуг считается изложенным в настоящем договоре и приложения к нему («Техническое Задание на Оказание Услуг»).

  - Во избежание сомнений содержание Приложения 1 к настоящему договору не является исчерпывающим Техническим Заданием на Оказание Услуг и не ограничивает значение термина Техническое Задание на Оказание Услуг, как оно определено в пункте 3.2. настоящего договора.

- Электронный документооборот

  - При оказании Услуг по настоящему Договору Стороны обязуются использовать электронную информационную систему контроля качества работ типа Conject или иную аналогичную систему, предоставленную Заказчиком в количестве не более 1 (одной) лицензии, обеспечивающую регистрацию и контроль исполнения замечаний строительного контроля, охраны труда и техники безопасности.

- Обязательства Исполнителя

- Исполнитель обязан:

- оказывать Услуги в полном соответствии с настоящим договором с должным умением, вниманием и усердием в соответствии с лучшими российскими и международными стандартами оказания Услуг в данной сфере;

- не давать каких-либо указаний, выполнение которых приведет к существенному изменению Объекта или параметров Объекта по сравнению с тем, что было ранее одобрено Заказчиком и Техническим Заказчиком в письменном виде или к увеличению стоимости или срока для завершения строительства Объекта, за исключением случаев, когда Заказчик и Технический Заказчик предварительно одобрил такое указание в письменном виде. Во избежание сомнений, в случае непредставления Заказчик и Технический Заказчик своего письменного согласия Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подачи Исполнителем соответствующего запроса, указание считается отклоненным Заказчиком и Техническим Заказчиком;

- немедленно уведомлять Заказчика и Технического Заказчика о любых обстоятельствах, которые, по мнению Исполнителя, могут привести к изменению Объекта или к увеличению стоимости или периода времени, необходимого для завершения строительства Объекта, или к существенному изменению экономической эффективности, качества или функционирования Объекта;

- предоставлять в течение 3 (трех) дней комментарии по проектной и/или строительной документации, переданной Исполнителю Заказчиком, Подрядчиками или иными Участниками Проекта;

- сообщать Заказчику и Техническому Заказчику обо всех выявленных им недостатках в Исполнительной или иной строительной документации по Объекту, а также информацию об угрозе безопасности Объекта, окружающей среды, жизни и здоровью людей;

- предоставлять ежемесячные отчеты по оказанным Услугам в срок, не превышающий 5 (пяти) дней после окончания Отчетного периода;

- назначать уполномоченных лиц Исполнителя для подписания актов на скрытые работы, промежуточной приемки и оперативного решения вопросов, возникающих в связи с исполнением настоящего договора на весь Срок оказания Услуг.

- персонал Исполнителя в количестве и в порядке, предусмотренном настоящим договором, обязаны постоянно присутствовать на Объекте, в том числе при необходимости в Сверхурочное Время (как по указанию Заказчика, так и для надлежащего осуществления обязательств по настоящему договору в связи с необходимостью, вызванной технологией строительных работ).

- персонал Исполнителя в количестве, предусмотренном настоящим договором, обязан постоянно присутствовать на Объекте во всех случаях, в том числе в сверхурочное время, когда Заказчик и/или Подрядчик уведомили Исполнителя о такой необходимости в соответствии с пунктами 6.1.5, 7.5 и 10.1 Договора, а также обеспечить постоянное присутствие на оперативных совещаниях, организованных Заказчиком.

- своевременно уведомлять Заказчика и Технического Заказчика об изменениях в графике производства работ на Объекте, изменениях, вносимых в Проектную Документацию, смене ответственных лиц и производителей работ на Объекте;

- незамедлительно сообщать Заказчику и Техническому Заказчику о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных происшествиях на Объекте.

- выполнять инструкции и указания Заказчика и Технического заказчика, при условии, что такие инструкции и указания не противоречат Договору.

- Обязательства Заказчика

  - Заказчик обязан:

    - оплачивать Услуги в порядке, установленном настоящим договором;

    - предоставить Исполнителю по месту его нахождения комплект Проектной Документации по Объекту.

    - предоставить по письменному мотивированному запросу Исполнителя иную документацию, необходимую Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему договору;

    - способствовать Исполнителю в исполнении его обязанностей в течение действия настоящего договора, в том числе обеспечить Персоналу Технического Заказчика беспрепятственный доступ и необходимые условия для работы на Объекте;

    - своевременно направлять Исполнителю уведомления (вызовы) о необходимости присутствия на Объекте Персонала Исполнителя в Сверхурочное Время и/или обеспечить выполнение подрядными организациями и иными лицами, привлеченными Заказчиком для работы на Объекте требования по уведомлению (вызову) Исполнителя;

    - учитывать рекомендации и указания Исполнителя, выдаваемые Исполнителем в рамках осуществления обязательств по Договору, в том числе требования по остановке работ на Объекте;

    - проконтролировать выполнение Подрядчиками и иными лицами, привлеченными Заказчиком или Подрядчиками для работы на Объекте рекомендаций и указаний Исполнителя, выдаваемых Исполнителем в рамках осуществления обязательств по Договору, в том числе требования по остановке работ на Объекте;

    - незамедлительно сообщать Исполнителю о наступлении обстоятельств непреодолимой силы или чрезвычайных происшествиях на Объекте;

    - своевременно сообщать Исполнителю обо всех претензиях к работе Персонала Исполнителя;

    - обеспечить Исполнителя рабочими местами в соответствии с количеством персонала Исполнителя (Приложение №3) для размещения Персонала Исполнителя, оборудованными точками подключения к сети Интернет (либо беспроводным доступом к сети Интернет). Оргтехника, телефоны, канцелярия и прочие устройства, и материалы, необходимые Исполнителю для оказания Услуг, Заказчиком не предоставляются. Плата за пользование рабочими местами (включая плату за пользование мебелью и сетью Интернет) учтены Сторонами при расчете цены Услуг по настоящему договору, и цена Услуг не подлежит изменению вне зависимости от их фактической суммы.

- Сроки оказания Услуг

  - Услуги должны быть оказаны в течение 18 (восемнадцати) месяцев (далее «Срок оказания Услуг»), начиная с даты уведомления Заказчиком Исполнителя о начале оказания услуг. («Дата начала оказания Услуг»).

  - Срок оказания Услуг может быть сокращен или продлен в соответствии с положениями настоящего договора.

  - Уменьшение Срока Оказания Услуг:

    - без ущерба для других положений настоящего договора Срок оказания Услуг может быть уменьшен, и как следствие настоящий договор досрочно прекратит свое действие, в связи с завершением проектирования и строительства Объекта в опережение действующего графика проектирования и строительства Объекта.

    - настоящим Стороны соглашаются с тем, что в связи с уменьшением Срока оказания Услуг Исполнитель освобождается от оказания Услуг, а Заказчик освобождается от оплаты цены Услуг за соответствующий срок.

Уменьшение срока оказания Услуг, предусмотренное настоящим пунктом, и прекращение действия настоящего договора фиксируется уведомлением Заказчика, направленным Исполнителю в письменном виде.

  - Увеличение Срока оказания Услуг ведет к дополнительному согласованию коммерческих условий на период пролонгации в соответствии с ценами, пропорционально цене Услуг по настоящему договору, если Стороны не согласовали иное.

  - Услуги должны быть оказаны Исполнителем в Рабочее время. При необходимости Исполнитель должен обеспечить присутствие Персонала Исполнителя и оказание Услуг в Сверхурочное время, когда Исполнителю необходимо оказывать Услуги, включая ситуации, когда:

    - участие Исполнителя в выходные дни связано с определенными видами работ на Строительной Площадке или встречами, или такое участие осуществляется по специальному требованию Заказчика, или

    - когда Подрядчик работает в Cверхурочное Время, а Исполнителю необходимо контролировать, управлять или иным образом предоставлять Услуги в отношении такого Подрядчика, как предусмотрено настоящим договором.

  - Исполнитель определяет время и объем Услуг, которые ему необходимо оказывать в Сверхурочное время, однако такое определение осуществляется в строгом соответствии с настоящим договором и объемом Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

- Приостановление Услуг

- Услуги приостанавливаются в порядке, установленном настоящим договором.

- Заказчик или Технический Заказчик вправе в любое время приостановить оказание Услуг в следующих случаях:

- направив уведомление об этом Исполнителю не менее чем за 1 (один) день до такого приостановления с указанием продолжительности такой приостановки,

- направив уведомление Исполнителю о приостановке оказания Услуг в связи с приостановкой работы на Строительной Площадке или форс-мажорными обстоятельствами, которые препятствует выполнению работ на Строительной Площадке. В таком случае приостановление вступает в силу с даты получения уведомления или в более позднюю дату, указанную в нем.

  - В уведомлении о приостановке Заказчик или Технический Заказчик вправе указать о необходимости сохранения состава Персонала Исполнителя на период приостановки. При отсутствии такого указания в уведомлении Заказчика или Технического заказчика о приостановке оказания Услуг Исполнитель вправе не сохранять состав Персонала Исполнителя.

  - Во всех случаях Услуги приостанавливаются и возобновляются в следующем порядке:

    - одна из Сторон направляет другой Стороне уведомление о приостановлении Услуг в порядке, установленном настоящим договором;

    - уведомление о приостановлении Услуг должно быть подписано лицом, имеющим право действовать от имени соответствующей Стороны без доверенности, либо любым иным лицом, специально уполномоченным на это в соответствии с условиями настоящего договора;

    - Исполнитель не вправе возобновить оказание Услуг до получения соответствующего указания от Заказчика.

    - Указание Заказчика или Технического заказчика о возобновлении Услуг направляется Исполнителю до даты предполагаемого возобновления для того, чтобы Исполнитель произвел мобилизацию. При этом:

      - при наличии обязательства сохранения Исполнителем состава Персонала Исполнителя или его большей части, согласно уведомлению Заказчика или Технического заказчика о приостановке Услуг, такое уведомление направляется Заказчиком или Техническим Заказчиком не позднее, чем за 3 (три) дня до даты предполагаемого возобновления,

      - при отсутствии обязательства сохранения Исполнителем состава Персонала Исполнителя или его большей части, согласно уведомлению Заказчика или Технического заказчика о приостановке, такое уведомление направляется Заказчиком или Техническим Заказчиком не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты предполагаемого возобновления;

    - В случае если приостановление оказания Услуг произошло по основаниям, указанным в пункте 8.3 настоящего договора, Исполнитель обязан возобновить оказание Услуг на следующий рабочий день, после получения соответствующего платежа.

- Процедура взаимодействия Сторон и уполномоченные лица

- Взаимодействие между Сторонами должно осуществляться через лиц, уполномоченных для этого в соответствии с настоящим договором.

- Каждая из Сторон путем направления письма о назначении уполномоченных лиц сообщает другой Стороне имена лиц, уполномоченных для взаимодействия от имени этой Стороной в рамках настоящего договора. В таком письме должны быть указаны лица, уполномоченные принимать решения и подписывать уведомления о приостановлении Услуг. Число таких лиц не должно превышать 2 (двух) человек.

- Во всех случаях лицами, имеющими право действовать от имени Сторон без доверенности, являются уполномоченными лицами, имеющими право осуществлять от имени Сторон любые действия, право совершения которых, принадлежит полномочным представителям, в том числе право принимать решение о приостановлении Услуг.

- Письмо о назначении уполномоченных лиц должно быть направлено не позднее 5 (пяти) дней с Даты Заключения Договора. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику на предварительное согласование кандидатуры уполномоченных лиц Исполнителя с приложением копий документов, подтверждающих должную квалификацию специалиста, а именно копии диплома, удостоверений о повышении квалификации и иных удостоверений и допусков. Кандидатура считается согласованной, если Заказчик направил письменное согласование уполномоченных лиц.

- Заказчик или Технический заказчик вправе по своему усмотрению в любое время потребовать немедленной замены любого уполномоченного лица Исполнителя и Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней представить Заказчику на предварительное согласование кандидатуры уполномоченных лиц Исполнителя с соблюдением пункта 9.4 Договора.

- Персонал Исполнителя

- Оказание Услуг Исполнителя осуществляется с участием Персонала Исполнителя согласно Приложению № 3 к Договору. Во избежание сомнений Заказчик вправе потребовать от Исполнителя увеличение количества персонала на Объекте, Исполнитель не имеет права отказать Заказчику в указанном требовании и в течение 3 (трех) рабочих дней должен представить Заказчику привлекаемые кандидатуры на утверждение. При привлечении дополнительного персонала на Объект по требованию Заказчика, Цена Услуг при этом не подлежит увеличению так как привлечение дополнительного персонала включено в Цену Услуг без ограничения по количеству.

- В случае если для надлежащего оказания услуг необходимо увеличить количество и/или изменить структуру Персонала Исполнителя, такое увеличение/изменение осуществляется по согласованию с Заказчиком в кратчайшие сроки, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней.

- Исполнитель самостоятельно отвечает за обеспечение всего необходимого для Персонала Исполнителя, включая, но не ограничиваясь:

- выплату заработной платы, страхование (включая страховые компенсационные выплаты сотрудникам), расторжение и выплаты, отпуска и материальные пособия в соответствии с применимым правом, трудовые договоры и условия найма;

- выполнение требований иммиграционного законодательства, включая получение паспортов, виз, медицинское освидетельствование, прививки, выплату таможенных платежей и разрешения на работу для Персонала Исполнителя;

- перевозку, обучение, размещение, питание и связь, если настоящим договором не предусмотрено иное;

- средства персональной защиты и спасения, одежда;

- любые выплаты, связанные с ущербом здоровью или смертью Персонала Исполнителя, с перевозкой тела покойного или расходами на погребение;

- офисная техника и оборудование.

- Исполнитель обязан обеспечивать соблюдение Персоналом Исполнителя требований по охране и правил техники безопасности на Строительной Площадке.

- Исполнитель имеет право изменить состав Персонала Исполнителя только с письменного согласия Заказчика. Исполнитель незамедлительно извещает о любом изменении Персонала Исполнителя, вызванного не зависящими от него обстоятельствами.

- Если, по мнению Заказчика, поведение или работа любого лица или лиц из Персонала Исполнителя является в какой-то части неудовлетворительной, Заказчик по своему усмотрению вправе потребовать от Исполнителя заменить за счет Исполнителя такое лицо или лиц персоналом надлежащей квалификации.

- Исполнитель подтверждает и понимает, что огнестрельное оружие, наркотические вещества и иные вещества, имеющие особый режим обращения, не должны находиться на Строительной Площадке; незаконное употребление, хранение, распространение, продажа алкоголя любым лицом в пределах Строительной Площадки также запрещены. В случае несоблюдения Исполнителем или Персоналом Исполнителя данных правил Заказчик проводит незамедлительное расследование, и Исполнителю предоставляется возможность исправить допущенное нарушение в течение 24 (двадцати четырех) часов. Если нарушение не исправлено Исполнителем, то Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей за каждый случай нарушения правил, установленных в настоящем пункте.

- Персонал Исполнителя обязан соблюдать пропускной и внутриобъектовый режим, действующий на Объекте и в Международном аэропорту Владикавказ. В случае установленного Заказчиком нарушения пропускного и внутриобъектового режима Заказчик вправе наложить на Исполнителя штраф в размере 20 000 (двадцати тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения каждым из представителей Исполнителя.

- Субподрядчики Исполнителя

- Услуги должны оказываться непосредственно Исполнителем (Персоналом Исполнителя).

- Исполнитель имеет право привлечь для оказания Услуг или их части субподрядчиков при условии, что такие субподрядчики являются юридическими лицами и только в том случае, если привлечение субподрядчика было предварительно согласовано Заказчиком и Техническим Заказчиком в письменном виде, с приложением детального описания опыта работ и необходимых документов.

- Заказчик или Технический Заказчик вправе по своему усмотрению отказать Исполнителю в привлечении какого-либо субподрядчика, кандидатура которого согласовывается Исполнителем в порядке, предусмотренном пунктом 11.2. настоящего Договора.

- Заказчик или Технический Заказчик вправе по своему усмотрению впоследствии потребовать у Исполнителя отказаться от привлечения какого-либо субподрядчика, кандидатура которого была им предварительно одобрена, направив соответствующее уведомление Исполнителю не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до вступления в силу такого требования.

- Предоставление документов

- По окончании Срока Оказания Услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующие документы:

- Завершающий отчет Исполнителя, содержащий отчет за весь Срок Оказания Услуг по Договору, который должен быть предоставлен в течение 5 (пяти) дней после окончания Срока Оказания Услуг;

- Исполнительную документацию;

- Всю Рабочую, Проектную и Техническую документацию, а также прочие документы, полученные Исполнителем от Заказчика, Технического Заказчика, Подрядчика или других лиц в ходе исполнения настоящего договора и иные договоры, заключаемые в рамках Проекта.

- Документы, указанные в статье 12 настоящего договора, в том числе документы, разработанные Исполнителем в электронном виде, должны быть переданы Исполнителем Заказчику по акту приемки- передачи.

- Порядок приемки оказанных Услуг

- Путем подписания акта об оказании Услуг Стороны подтверждают, что Услуги были оказаны.

- Устанавливается следующая процедура подписания актов об оказании Услуг:

- Акт об оказания Услуг должен подготавливаться Исполнителем и подписываться Сторонами по окончании каждого Отчетного периода.

- Не позднее 5 (пяти) дней после окончания каждого Отчетного периода Исполнитель должен предоставить Заказчику и Техническому Заказчику акт об оказании Услуг в течение такого Отчетного Периода.

- Цена Услуг отражается в актах в рублях.

- В течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения акта об оказании Услуг и Отчета об оказании услуг, составленных в соответствии с условиями настоящего договора, Заказчик и Технический Заказчик должны рассмотреть указанный акт, и Заказчик обязуется подписать его или направить Исполнителю обоснованный отказ от подписания данного акта.

- В случае не подписания акта об оказании Услуг и отсутствия обоснованного отказа от подписания соответствующего акта в течение установленного срока, Услуги, указанные в соответствующем акте об оказании Услуг, считаются оказанными должным образом и в надлежащий срок в соответствии с условиями настоящего договора.

- В случае обоснованного отказа от подписания акта Заказчик, Технический Заказчик и Исполнитель должны составить перечень дефектов (если, по мнению Заказчика и Технического Заказчика, такие дефекты устранимы) и согласовать размер оплаты за соответствующий период оказания Услуг. Любые работы по исправлению должны быть выполнены за счет Исполнителя.

- После завершения оказания Услуг в соответствии с настоящим договором и после предоставления документов, указанных в статье 12 настоящего договора, Стороны должны подписать акт о полном оказании Услуг в порядке, предусмотренном пунктом 13.2. настоящего Договора.

- Цена Услуг

- Цена Услуг за весь Срок оказания Услуг не может превышать ___________________________ (_________________________________________) рублей _____ копеек, с учетом НДС. Если в период действия договора Исполнитель в соответствии с законодательством РФ перестает признаваться налогоплательщиком налога на добавленную стоимость или начинает применять ставку налога на добавленную стоимость ниже, чем указанная в Договоре, в таком случае общая стоимость договора подлежит уменьшению в одностороннем порядке Заказчиком пропорционально размеру снижения налога на добавленную стоимость.

- Цена Услуг за каждый месяц в течение Срока Оказания Услуг определяется Приложением 2 к настоящему договору и равна сумме, указанной в соответствующей графе, относящейся к такому месяцу в Приложении 2 настоящего договора.

- Все обязательства Исполнителя, установленные настоящим договором или исполнение которых необходимо для оказания Услуг по настоящему договору, исполняются им за свой счет и их оплата включена в цену, установленную настоящим договором. Цена Услуг по настоящему договору включает среди прочего расходы Исполнителя на мобилизацию, эксплуатационные расходы, расходы Исполнителя на копирование, транспортные расходы, расходы на осуществление связи с Подрядчиками и Заказчиком, накладные расходы Исполнителя на передачу Подрядчикам информации относительно решений Заказчика, расходы, связанные с получением разрешений от Органов Власти.

- Если прямо настоящим договором не предусмотрено иное, любые суммы, указанные в настоящем договоре, включают НДС и иные налоги и сборы, подлежащие оплате плательщиком и иных возможных платежей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации одновременно с осуществлением соответствующего платежа.

- Оказание Услуг Исполнителем в Сверхурочное Время не подлежит дополнительной оплате.

- Порядок оплаты

- Оплата цены Услуг производится Заказчиком в порядке, установленном в настоящей статье.

- Оплата цены Услуг, оказанных в соответствующем месяце, производится Заказчиком в размере, установленном в Приложении 2 к настоящему договору.

- Заказчик выплачивает Исполнителю сумму оплаты цены Услуг, оказанных в соответствующем месяце, после подписания акта об оказании Услуг, подтверждающего, что соответствующие Услуги были оказаны в соответствующем периоде.

- Оплата цены Услуг по настоящему договору осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта об оказании Услуг при условии получения Заказчиком соответствующих счета и счет-фактуры от Исполнителя.

- Оплата цены Услуг за последний месяц Срока оказания Услуг осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта о полном оказании Услуг в соответствии с пунктом 13.3. настоящего договора.

- Оплата Услуг, оказанных Исполнителем, осуществляется посредством перевода соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или сообщенный Заказчиком в порядке, установленном настоящим договором.

- Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- Исполнение Законодательства о налогах и сборах

- Путем подписания настоящего договора Исполнитель подтверждает и гарантирует, что им и всеми его субподрядчиками надлежащим образом исполняются, и будут исполняться требования Законодательства об уплате налогов и сборов, и таможенных пошлин, в том числе в отношении сумм, получаемых им от Заказчика по настоящему договору.

- Исполнитель обезопасит и оградит Заказчика от любых претензий налоговых органов, которые могут возникнуть в связи с нарушением или неправильным исчислением и уплатой Исполнителем или всеми его субподрядчиками любых налогов и сборов, и таможенных пошлин, предусмотренных Законодательством, и возместит Заказчику любые вызванные указанными обстоятельствами убытки в полном объеме.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего договора, иначе как с письменного согласия Сторон. Это ограничение не применяется в случае, если:

    - Стороны обязаны в соответствии с Законодательством предоставлять текст настоящего договора или информацию, содержащуюся в нем, уполномоченным Органам Власти на основании их законного требования в объеме, предусмотренном Законодательством;

    - Стороны обязаны предоставлять текст настоящего договора или информацию, содержащуюся в нем, страховым компаниям или банкам для исполнения обязанностей Сторон по настоящему договору.

  - Заказчик имеет право предоставлять текст настоящего договора третьим лицам в случае, если это необходимо для проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию, финансирования, продажи Объекта. Содержание положений статьи 14 (Цена Услуг), статьи 15 (Порядок оплаты) и статьи 18 (Ответственность Сторон) настоящего договора может предоставляться Заказчиком организациям, специализирующимся на оказании аналогичных услуг на профессиональной основе в объеме, сравнимом с объемом Услуг согласно Приложению 1, только по предварительному согласованию Исполнителя.

  - Исполнитель несет ответственность за сохранение конфиденциальности в отношении параметров Объекта, а также любой другой информации, которая была предоставлена Исполнителю в связи или в соответствии с настоящим договором.

17.4.  В случае прекращения настоящего договора на любом основании Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) дней вернуть Заказчику всю проектную, Исполнительную и строительную документацию, а также иные документы, полученные Исполнителем от Заказчика, Технического Заказчика, Подрядчика или иных лиц в ходе исполнения настоящего договора. Передача документов Заказчику и/или Техническому Заказчику осуществляется по акту приемки-передачи.

17.5.  Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют силу по истечении срока действия настоящего Договора в течение 3 (трех) лет.

- Ответственность Сторон

- Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащие исполнение принятых на себя по настоящему договору обязательств, в соответствии с Законодательством и настоящим договором.

- Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за любые отклонения от стандартов, обычно применимых в подобной работе и в соответствии с общепринятой международной практикой, или за недочеты в выполнении своих обязательств по настоящему договору, повлекшие любой убыток или ущерб Заказчику, материальный или нематериальный, включая деловую репутацию Заказчика, Исполнитель ответственен за любой убыток или ущерб, причиненный или понесенный в ходе выполнения своих обязательств по настоящему договору, прямо или косвенно вытекающий из недобросовестности, умышленной халатности или проступка его должностных лиц, представителей и сотрудников, с учетом положений настоящей статьи.

- С учетом ограничения ответственности, предусмотренной настоящим договором, Исполнитель компенсирует Заказчику убытки, причиненные в связи с настоящим договором или вытекающие из настоящего договора в случае нарушения Исполнителем по своей вине обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются на основании письменного требования Заказчика, направленного Исполнителю. Упущенная выгода возмещению не подлежит.

- За нарушение сроков предоставления ежемесячных отчетов, предусмотренных настоящим договором, более чем на 5 (пять) дней, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя исключительную неустойку в размере 0,5% от цены Услуг, определенной в Приложении 2 к настоящему Договору за соответствующий месяц - за каждый день просрочки, но не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей за каждый такой случай.

- В случае нарушения (неисполнение или ненадлежащее исполнение) Исполнителем своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель обязан уплачивать Заказчику неустойку в размере: если период просрочки составляет от 1 до 30 дней – 0,1%, от 31 до 60 дней – 0,2%, от 61 до 90 дней – 0,4%, более 90 дней – 0,8% от общей стоимости работ по Договору за каждый день нарушения обязательства. При этом неустойка рассчитывается по каждому периоду просрочки отдельно и затем суммируется. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения обязательств по настоящему договору.

- За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,05%, от суммы задолженности, за каждый день просрочки. Право Исполнителя на привлечение к ответственности Заказчика возникает только с момента полного и надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

- Уплата неустойки, штрафов, процентов и применение иных мер ответственности не освобождает Стороны от выполнения своих обязанностей в рамках настоящего договора.

- Исполнитель, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика несет перед Заказчиком ответственность за убытки, связанные с уплатой доначисленных налоговыми органами сумм налогов, а также сумм соответствующих пеней и налоговых санкций, ввиду не исполнения субподрядчиком своих обязательств по уплате налогов, Исполнитель обязан компенсировать Заказчику сумму таких убытков. Основанием для компенсации убытков, указанных в настоящем пункте, является соответствующее решение налоговых органов, вынесенное по итогам проведения мероприятий налогового контроля. Сумма убытков компенсируется Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

- В случае нарушения (неисполнения или ненадлежащего исполнения) Исполнителем своих обязательств, Заказчик вправе произвести оплату по договору только после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящим договором или произвести оплату за оказанную услугу путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени). Применение настоящего пункта освобождает Заказчика от ответственности, предусмотренной п. 18.6. настоящего договора.

- Обстоятельства Непреодолимой Силы

- Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение соответствующей Стороной обязательств по настоящему договору.

- Сторона, которая не может исполнить обязательства по договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней с момента их наступления письменно уведомить об этом другую сторону и подтвердить наступление и действие обстоятельств непреодолимой силы справкой Торгово-Промышленной Палаты или иными общепринятыми способами, в противном случае она лишается права ссылаться на эти обстоятельства.

- Если по прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему договору продлевается на период времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы.

- Уведомления

- Все документы, уведомления или иные сообщения в соответствии или в связи с настоящим договором направляются в письменной форме и подписываются уполномоченным представителем направляющей Стороны.

- Документы, уведомления или иные сообщения должны направляться нарочным или посредством службы экспресс-доставки по адресу, указанному Стороной в настоящей статье.

- Все сообщения считаются полученными Стороной, в адрес которой они направлены, в день их получения.

- Любые уведомления или сообщения, направляемые в соответствии с настоящим договором, должны быть направлены по следующим адресам:

- Заказчик:

Адрес: 363000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Беслан, аэропорт «Владикавказ».

Вниманию: Генерального директора

- Исполнитель:

____________________________________________________

Адрес: ______________________________________________________________________________________________________________________________________.

Вниманию: ______________________

- Стороны обязаны незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях почтовых и платежных реквизитов, наименовании и организационно-правовой формы, смене лиц, имеющих право действовать от имени Стороны без доверенности. Если одна из Сторон совершает действия, предусмотренные настоящим договором, основываясь на информации, об изменении которой она не была поставлена в известность в установленном порядке, такие действия считаются совершенными надлежащим образом.

- Передача прав и обязанностей

- Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам без предварительного согласия Заказчика. В случае передачи Исполнителем своих прав и обязанностей по настоящему договору третьим лицам, Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц перед Заказчиком, как за свои собственные.

- Заказчик вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного согласия Исполнителя.

- Применимое право и разрешение споров

- К правам и обязанностям Сторон, возникающим по настоящему договору, применяется законодательство Российской Федерации. Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

- Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

- Любая из Сторон вправе передать спор, возникший между Сторонами в связи с настоящим Договором, на разрешение в суд по месту нахождения Заказчика по истечении 10 (десяти) рабочих дней со дня направления претензии (требования) другой Стороне.

- Срок действия, прекращение настоящего договора и отказ от части Услуг

- Настоящий договор вступает в силу с Даты Заключения Договора и действует до полного исполнения Сторонами своих обязанностей. Руководствуясь положениями пункта 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Договора распространяются на обязательства Сторон, возникшие с Даты начала оказания Услуг.

- Настоящий договор может быть прекращен:

- По соглашению Сторон, составленному в письменной форме;

- Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором;

- Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в случаях, предусмотренных настоящим договором.

- Прекращение настоящего договора Заказчиком:

- Настоящий договор может быть немотивированно расторгнут в одностороннем порядке Заказчиком в любой момент после заключения договора. При этом в случае немотивированного одностороннего расторжения договора по инициативе Заказчика, Исполнитель не имеет прав на предъявление требований к Заказчику о возмещении каких-либо убытков, в том числе вызванных немотивированным расторжением договора Заказчиком. Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с даты получения Исполнителем уведомления о расторжении договора в одностороннем порядке, если иной срок не указан Заказчиком в уведомлении об одностороннем расторжении договора, а при отсутствии сведений о получении уведомления Исполнителем по истечении 30 (тридцати) дней с даты направления уведомления почтовым отправлением или по электронной почте, указанной в настоящем договоре или по факсу или путем вручения уведомления представителю Исполнителя. При этом Заказчик не может установить срок расторжения договора менее 10 календарных дней с вышеуказанной даты, а если устанавливает срок менее 10 календарных дней, то этот срок приравнивается к 10 календарным дням.

- Заказчик вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю уведомления об отказе не менее чем за 1 (один) день до даты прекращения договора, в случае существенного нарушения Исполнителем положений настоящего договора при условии, что Исполнитель не исправил такое существенное нарушение настоящего договора в течение 3 (трех) дней с момента получения им письменной претензии о таком существенном нарушении от Заказчика. В этом случае Исполнителю не возмещаются никакие расходы, связанные с исполнением настоящего договора, и Заказчик вправе потребовать с Исполнителя компенсации причиненных убытков.

- Заказчик имеет исключительное право незамедлительно отказаться от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю уведомления о расторжении договора не менее чем за 1 (один) день до даты прекращения договора без направления претензии, в случае если Исполнителем не выполняется положение п. 5.1.9. настоящего договора т.е. отсутствие персонала Исполнителя (Приложение №3 к настоящему договору) на объекте в течение 1 (одних) суток.

- Для целей пункта 23.3.2 существенными нарушениями Исполнителем настоящего договора признаются:

      - не предоставление Услуг или предоставление Услуг ненадлежащего качества в течение более 3 (трех) дней;

      - полное отсутствие Персонала Исполнителя на Строительной Площадке или необоснованный отказ Исполнителя от предоставления Услуг по настоящему договору на Строительной Площадке;

      - отсутствие Персонала Исполнителя на Строительной Площадке, зафиксированное представителями органов государственного строительного надзора.

- Прекращение настоящего договора Исполнителем:

- Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг по настоящему договору, направив Заказчику уведомление об этом не менее чем за 90 (девяносто) дней при условии возмещения Заказчику убытков, связанных с таким отказом;

- Исполнитель вправе отказаться от оказания Услуг по настоящему договору, направив Заказчику уведомление об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней, в случае если оказание Услуг было приостановлено Исполнителем в соответствии с условиями настоящего договора из-за неоплаты Заказчиком и приостановление длится не менее 2 (двух) месяцев, при условии, что в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления об отказе от оказания Услуг Заказчик не исправил допущенное нарушение по оплате.

- В случае если период приостановления оказания Услуг составит более 90 (девяносто) дней подряд, любая из Сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне письменного уведомления не менее чем за 7 (семь) дней до даты прекращения Договора, при условии возмещения другой Стороне понесенных расходов.

- В случае если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) дней, любая из Сторон вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления другой Стороне уведомление об отказе от Договора не менее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты прекращения Договора.

- Заказчик вправе в любой момент отказаться от любой части Услуг Исполнителя путем уведомления Исполнителя об этом не менее чем за 15 (пятнадцать) дней. В таком случае Исполнитель обязан передать всю имеющуюся документацию по той части Услуг, от которой отказался Заказчик, указанному Заказчиком лицу, и прекратить оказание части Услуг до момента, определенного Заказчиком. Заказчик освобождается от оплаты цены той части Услуг, от которой он отказался с момента прекращения оказания этой части Услуг. По требованию Заказчика Стороны вносят соответствующие изменения в настоящий договор.

- Особые положения

- Путем подписания настоящего договора Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику следующее:

- Исполнителем были внимательно осмотрены Земельные Участки, Строительная Площадка и состояние работ на ней, а также Техническая Документация;

- Заказчиком созданы все необходимые условия для надлежащего оказания Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим Договором;

- Исполнитель ознакомлен с условиями Договора Строительного Подряда.

- Заказчик не предоставляет Исполнителю никаких заверений в отношении обстоятельств, имеющих значение для Договора. Исполнитель признает и подтверждает, что он сформировал собственное мнение об обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего договора, его исполнения или прекращения, и при этом не полагался на какие-либо заявления Заказчика, сделанные в устной или письменной форме до заключения настоящего договора. Стороны соглашаются, что в случае, если Заказчик сделает какие-либо заявления об обстоятельствах, связанных с Договором, после заключения Договора, Исполнитель также не будет полагаться на такие заявления. Заказчик не несет ответственности перед Исполнителем в связи с недостоверностью каких-либо заявлений, сделанных Заказчиком до или после заключения настоящего договора. Недостоверность каких-либо заявлений, сделанных Заказчиком до или после заключения настоящего Договора, не является основанием для отказа Исполнителя от Договора.

- Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

- Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой Стороны.

- Путем подписания настоящего договора Стороны подтверждают и соглашаются, что, если иное не установлено в тексте настоящего договора, настоящий договор заменяет собой и прекращает действие любых соглашений или договоренностей между Сторонами в отношении предмета настоящего договора и отношений Сторон по настоящему договору, независимо от того оформлены ли такие соглашения и/или договоренности между Сторонами письменно или устно.

- Отказ или неспособность требовать исполнения любого обязательства или обязанности по настоящему договору не рассматривается как отказ от соответствующих прав в случае другого подобного нарушения.

- Если любое положение или часть настоящего договора будет признано судом недействительным или неисполнимым, такое положение или часть настоящего договора будет считаться пропущенным, и остальные положения и части будут оставаться действительным и иметь полную юридическую силу.

24.8	Исполнитель настоящим гарантирует Заказчику, что на дату подписания настоящего Договора:

24.8.1.	Исполнитель является должным образом зарегистрированным юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, обладает всеми законными правами на свои активы и всеми полномочиями и разрешениями, необходимыми для ведения деятельности.

24.8.2.	Исполнитель обладает всеми полномочиями для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств, принимаемых на себя по договору. Лицо, подписавшее от имени Исполнителя Договор, имеет на это все полномочия.

24.8.3.	Заключение Договора не влечет нарушений действующего законодательства Российской Федерации.

24.8.4.	Заключение Договора не влечет противоречия уставным и прочим внутренним процедурам Исполнителя.

24.8.5.	Вся информация, представленная Исполнителем в связи с Договором, соответствует действительности, является полной и точной во всех отношениях.

24.8.6.	Не существует каких-либо исков, арбитражных, административных или судебных и прочих разбирательств и расследований, которые ведутся против Исполнителя в любых государственных органах, и которые могут отрицательно сказаться на способности выполнять свои обязанности по Договору.

24.9.	Уполномоченные лица:

Ответственным исполнителем по договору со стороны Исполнителя является _____________________________________________________________________, тел. (__) _________.

Ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика является _____________________________________________________________________, тел. (__) _________.

- Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» Местонахождение: Российская Федерация, Республика Северная Осетия- Алания, г. Беслан Почтовый адрес: 363000, Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, г. Беслан, аэропорт «Владикавказ» ИНН 151102960/ КПП 151101001 р/с 40702810260340000380 Ставропольское отделение № 5230 СБ (ПАО), г. Ставрополь, БИК 040 702 615 к/с 3010180907020000615 e-mail: info@mav.aero тел./факс +7 (8672)40-88-35 | Исполнитель _________________________________ Местонахождение: __________, г.________, ул. ________, д. ______, стр. _____ Почтовый адрес: г. ________, ул._________________, д. ___, корп. ____ ИНН ___________/ КПП ____________ ОГРН _________________ ОКПО ______________________ р/с _______________________________ ПАО Сбербанк БИК ____________________________ к/с _____________________________ e-mail: ________________________ тел. ______________________________ |
| --- | --- |

- Приложения к Договору

- Приложение 1. Объем Услуг (Техническое Задание на Оказание Услуг).

- Приложение 2. Цена Услуг.

- Приложение 3. Состав команды Исполнителя.

Подписи и печати Сторон

Заказчик                                                                               ИСПОЛНИТЕЛЬ

| Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Владикавказ» (ОАО «МАВ») _____________________ С.Н. Чалов | Генеральный директор ________________________________ ________________________________ _____________________ ______________ |
| --- | --- |