**ДОГОВОР\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой провода АС на СИП, ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-203 - поселок (пос. Октябрьский)**

г. Киров «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

 **Общество с ограниченной ответственностью «Кировские электрические сети» (ООО «КИРЭС»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице Директора Ефимова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика строительно-монтажные работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой провода АС на СИП, ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-203 - поселок (пос. Октябрьский) расположенной по адресу Кировская область, Слободской район, пос. Октябрьский в срок, установленный в п. 5.1. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат оказанных услуг (работ) в порядке и сроки, установленные в настоящем Договоре.

1.2. Подрядчик оказывает услуги (работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), являющемся неотъемлемой часть настоящего Договора.

1.3. Услуги (работы), указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются силами Подрядчика и с использованием собственных материалов и технических средств.

1.4. По окончании оказания услуг (работ), указанных в п.1.1. Договора, Подрядчик предоставляет Заказчику Протоколы всех проведенных испытаний.

1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
	1. Предельная стоимость услуг (работ) по настоящему договору составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_ коп.), в том числе НДС 20% –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей \_\_\_\_коп.).

Стоимость работ (услуг) по этапам уточняется в Графике выполнения работ, подготовленном Подрядчиком и согласованном с Заказчиком, и являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

* 1. В случае, когда в результате уменьшения стоимости материалов и/или оборудования, в том числе в результате изменения валютного курса, командировочных и/или транспортных расходов, фактические расходы Подрядчика на выполнение услуг (работ), обеспечение материалами и оборудованием оказались меньше тех, которые учитывались при составлении сметы и определении предельной стоимости договора, Заказчик оплачивает Подрядчику фактическую стоимость его расходов на выполнение работы.
	2. Оплата услуг (работ) осуществляется по фактическим объемам и подтвержденным расходам (п.5 договора), которые указываются в Актах КС-2, КС-3. Окончательная цена определяется с учетом п. 7.4 настоящего договора (при наличии соответствующих обстоятельств) и указывается в уведомлении.
	3. Оплата услуг (работ) осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение \_\_\_\_\_\_ календарных дней (но не менее срока определенного закупочной документацией) на основании выставленного счета Исполнителя, после подписания сторонами Акта приемки-сдачи выполненных услуг (работ). По согласованию с Заказчиком возможна частичная оплата по договору, путем авансовых платежей (предварительной оплаты), с обязательным предоставлением Подрядчиком в адрес Заказчика счёта и счёт-фактуры на аванс в соответствии с действующим законодательством РФ.
	4. Заказчик вправе задержать Подрядчику платежи при обнаружении недостатков в оказанных и предоставленных к оплате услуг (работ) до их устранения.
	5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА**
2. Подрядчик обязуется лично выполнить услуги (работы), указанные в п. 1 настоящего Договора в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим договором и в соответствии с согласованными сторонами сметами и сдать работу Заказчику в установленный договором срок.
3. Подрядчик обязан обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.
4. Подрядчик обязан выполнять работы с соблюдением действующих на территории РФ правил безопасности предъявляемым к проведению работ в электроустановках и на опасных производственных объектах, в том числе с применением грузоподъёмных машин и механизмов.
5. Подрядчик обязан обеспечить выполнение услуги (работы) своими силами и средствами. Работы выполняются из материалов, приобретенных Подрядчиком, за счет средств Подрядчика.
6. До начала выполнения услуг (работ), в том числе в целях организации и выполнения пропускного режима на территории Заказчика, требований о порядке ввоза на территорию Заказчика оборудования, инвентаря, инструментов и материалов Подрядчик обязан предоставить Заказчику список лиц, с подтверждением квалификации и группы электробезопасности, непосредственно участвующих в выполнении Работы с указанием их паспортных данных и список ввозимых ими оборудования, инвентаря, инструментов и материалов.
7. До начала выполнения услуг (работ) Подрядчик обязан подготовить и предоставить для утверждения Заказчику Проект производства (организации) работ (ППР, ПОР) для выполнения ремонтных работ, разработанный в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ от 24.07.2013 г. № 328н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации) и предусматривающий меры, обеспечивающие безопасность проведения работ в местах действия опасных и вредных производственных факторов.
8. Подрядчик обязан обеспечить выполнение услуг (работ) обученным и аттестованным персоналом с уровнем квалификации, необходимым для выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, в том числе обученным по охране труда, прошедшим противопожарный инструктаж, имеющим соответствующую выполняемым работам группу по электробезопасности и допуск к производству работ повышенной опасности.
9. Подрядчик обязан обеспечить персонал специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
10. Подрядчик должен организовать работу в электроустановках Заказчика в соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
11. Работы с применением грузоподъёмных машин Подрядчик обязан вести с соблюдением требований правил безопасной эксплуатации грузоподъёмных машин (в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12 ноября 2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения").
12. Работы в местах действия опасных или вредных факторов (работы с повышенной опасностью) Подрядчик должен выполнять с выполнением требований Строительные нормы и правила "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" СНиП 12-03-2001.
13. До сдачи Работы Заказчику Подрядчик обязан вывезти принадлежащие ему оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, убрать строительный мусор и произвести уборку занимаемого помещения и территорию, на которой проводились работы.
14. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
15. - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
16. - иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
17. Подрядчик не вправе передавать право требования по настоящему договору третьим лицам без получения предварительного письменного согласия Заказчика.
18. Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждого своего работника (или работника субподрядчика), допустившего при производстве работ по настоящему договору следующее нарушение: появление на объекте/ах, указанном/ых в разделе 1 настоящего договора, в состоянии алкогольного и/или наркотического, токсического опьянения, а также штраф в размере 500 рублей за утрату пропуска работником. Уплата штрафа производится Подрядчиком в течение 10 календарных дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования и подтверждающих документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 12 договора.
19. Подрядчик вправе, по письменному согласованию с Заказчиком, для выполнения отдельных работ по настоящему договору привлечь субподрядчика (ов), при этом Подрядчик несёт ответственность за качество работ, выполненных субподрядчиком.
20. Подрядчик обязан передать Заказчику документацию по окончании оказания услуг (работ) в сроки, указанные в настоящем Договоре.
21. Подрядчик обязан обеспечить сохранность документации, переданной Заказчиком до момента ее обратной передачи Заказчику.
22. Подрядчик обязан вернуть полученную от Заказчика документацию в течение 10 календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг(работ).
23. Подрядчик обязан оказать услуг (работ) в объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
24. Подрядчик обязан по письменному запросу Заказчика предоставить последнему отчет о оказании услуг (работ) в срок не более 10 календарных дней с момента получения запроса, по форме и в объеме, указанном в запросе Заказчика.
25. Подрядчик вправе требовать причитающуюся по Договору оплату в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.
26. Подрядчик вправе запрашивать информацию, материалы и документы, необходимые для оказания услуг (работ) по настоящему Договору.
27. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА**
28. Заказчик обязан обеспечить доступ персонала Подрядчика на место расположения объекта для оказания услуг (работ), при выполнении последним обязанностей, предусмотренных п. 3 настоящего договора.
29. Провести работникам Подрядчика, направляемым для производства работ на Объекте Заказчика, вводный инструктаж и инструктаж на рабочих местах с учетом опасных факторов, имеющихся на выделенном участке.
30. Заказчик обязан произвести приемку надлежаще оказанных услуг (работ) по акту оказанных услуг (работ).
31. Заказчик обязан произвести расчеты за надлежаще оказанные услуг (работ) и в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
32. Заказчик обязан назначить своего представителя, который с момента заключения настоящего Договора будет принимать непосредственное участие в регулировании деятельности по настоящему Договору.
33. Заказчик обязан при необходимости выдать Подрядчику доверенности, требуемые для оказания услуг (работ) по-настоящему Договора.
34. Заказчик имеет право запретить применение Подрядчиком технологий, материалов и оборудования, не обеспечивающих установленный технический уровень качества.
35. Заказчик имеет право приостанавливать услуги (работы), оказываемые Подрядчиком на уровне, не соответствующем установленным нормативно-правовыми актами и настоящим Договором требованиям.
36. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством услуг (работ), оказываемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
37. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
38. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора или устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков.
39. В любое время до сдачи ему результата работы Заказчик вправе отказаться от Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
40. В случае нарушения Подрядчиком требований к безопасному производству работ Заказчик оставляет за собой право:

- приостановить работу Подрядчика до полного устранения допущенных нарушений;

- в случае неоднократных нарушений (два и более случаев) требований законодательства об охране труда расторгнуть договор в одностороннем порядке. Договор считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней с момента отправления заявления, если иной срок не указан в заявлении.

**5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ (РАБОТ)**

5.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

- **начало работ**: "\_\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.;

- **окончание работ**: "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Отдельные этапы работ и сроки их завершения должны быть указаны в Графике выполнения работ, подготовленном Подрядчиком и согласованном с Заказчиком, и являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Договору.

5.2. Датой фактического завершения оказания услуг (работ) по договору считается дата подписания сторонами акта оказанных услуг (работ) по последнему объекту и фактической передачей документов, после оказания услуг (работ), указанных в проекте договора и техническом задании, прилагаемых к настоящей закупочной документации.

5.3. Подрядчик должен извещать Заказчика не менее чем за 24 часа до даты оказания услуг (работ) по каждому этапу путём направления сообщения по электронной почте info@kirec.ru, i.krinitsina@kirec.ru о оказании услуг (работ) по договору с учетом поданного в предложении «Графика выполнения услуг (работ) ».

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)**

6.1. По окончании оказания услуг (работ) производится сдача Подрядчиком Заказчику оказанных услуг (работ). Сдача оказанных услуг (работ) Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом оказанных услуг (работ). К акту оказанных услуг (работ) прикладывается комплект исполнительной документации.

6.2. Заказчик обязуется принять надлежаще оказанные услуг (работ) и путем подписания акта оказанных услуг (работ) в течение 5 календарных дней со дня предоставления акта оказанных услуг (работ) или направить в адрес Подрядчика мотивированный и обоснованный отказ в приемке оказанных услуг (работ).

6.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказания услуг (работ) Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их оказания за счет Подрядчика.

6.4. Если в процессе оказания услуг (работ) выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 15-ти дневный срок письменно известить друг друга о их приостановлении и в 20-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения оказания услуг (работ). Стороны составляют двусторонний акт об объемах и стоимости оказанных услуг (работ) на дату их приостановления ввиду нецелесообразности.

6.5. Услуги (работы) считаются принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки выполненных работ (форма КС-2). Одновременно с передачей Акта приемки выполненных работ формы КС-2 Подрядчик передает Заказчику справку о стоимости выполненных работ формы КС-3, счет и счет-фактуру, документы, предусмотренные Техническим заданием, а также копии документов, подтверждающих расходы Подрядчика (согласованных с Заказчиком) и заверенных подписью главного бухгалтера и печатью подрядной организации.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими использованию оборудования по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:

7.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

7.1.2. Потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.1.3. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

7.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки оказанных услуг (работ), в том числе и за те, которые обнаружены независимо от давности оказанного проекта после подписания акта оказанных услуг (работ) по настоящему Договору.

При обнаружении недостатков Подрядчик обязуется безвозмездно переделать документацию в течение 20 календарных дней с момента извещения Заказчиком Подрядчика и возместить убытки.

7.3. Подрядчик несет ответственность за материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и возмещает убытки, вызванные их ненадлежащим качеством.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

7.5. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.8. В случае просрочки оказания услуг (работ), срока начала выполнения работ и/или промежуточных сроков выполнения работ, если они предусмотрены условиями настоящего договора, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика уплатить последнему пеню за просрочку в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от суммы Договора за каждый день просрочки. В таком случае стоимость услуг (работ) по настоящему договору, уменьшается в одностороннем порядке Заказчиком путём направления Подрядчику соответствующего требования. При этом дополнительного письменного согласования сторон об уменьшении цены договора не требуется. Поставщик, подписывая условия данного договора, соглашается на возможное одностороннее изменение стоимости услуг (работ) по настоящему договору в случае просрочки его оказания.

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Заказчик и Подрядчик не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение является, в соответствии с действующим законодательством, следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных бедствий, катастроф и др.).

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения договорных обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, в срок не белее 7 календарных дней с момента их наступления письменно извещает другую сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления вышеуказанных обстоятельств.

8.3. Если любое из таких обстоятельств, возникших после подписания настоящего Договора, непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

9.2. Досудебный претензионный порядок урегулирования споров по исполнению настоящего договора является обязательным. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих претензионные требования документов и должна быть рассмотрена в течение десяти рабочих дней с момента её получения.

9.3. Если в ходе претензионного урегулирования споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный суд Кировской области.

**10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу если они оформлены в виде дополнительного соглашения в настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**11. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК**

11.1. Настоящим стороны установили гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(в соответствии с указанным в Техническом задании) с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ (каждого вида работ по настоящему Договору).

11.2. В случае обнаружения неисправностей в пределах гарантийного срока, в течение 5 (пяти) дней составляется двусторонний акт, с привлечением представителя Подрядчика. Если актом установлена вина Подрядчика, то он обязан в согласованный в акте **срок,** безвозмездно устранить выявленные недостатки.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

11.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 10% от стоимости ремонта данного оборудования, предусмотренной соответствующей сметой, являющейся приложением к настоящему договору.

**12. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ**

12.1. Приложение № 1- Техническое задание на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ВЛ-0,4 кВ с заменой провода АС на СИП, ВЛ 0,4 кВ ф.ТП-203 - поселок (пос. Октябрьский).

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Заказчик:**ООО «КИРЭС»**Адрес: 610020, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Шевели сл., территория Подстанция 110/6 кВ, помещение: ЛИТЕР АИНН: 4345479720 КПП: 434501001Расчетный счет: 40702810727000007631Банк: Кировское отделении № 8612 ПАО «Сбербанк» в г. Кирове БИК 043304609Корреспондентский счет: 30101810500000000609 |
| Директор**ООО «КИРЭС»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.В. Ефимов/м.п. |

 | Подрядчик:Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ м.п. |
|  |  |