**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на определение подрядчика, на выполнение работ по капитальному ремонту отмостки и лестниц здания ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»,**

**расположенного по адресу: Нижегородская область,**

**г. Арзамас, ул. Солнечная, д. 10б**

**г. Арзамас**

**2022 г.**

I ОбщИЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Аукцион в электронной форме |
| **2** | **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя). Обоснование ограничения.** | Лицо не может участвовать в закупке в случае:  - установления в п. 6.1 документации об аукционе, информации о проведении закупки только среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в то время как лицо к ним не принадлежит |
| **3** | **Информация об уполномоченном учреждении/ заказчике** | **Наименование заказчика:** Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский колледж»  место нахождение – 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7  почтовый адрес – 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7  адрес электронной почты – arzmedbuh@yandex.ru  номер контактного телефона – 8-831-47-9-42-78, факс 8-831-47-9-42-45  ответственное должностное лицо – Томилина Ирина Николаевна |
| **4** | **Информация**  **о контрактной службе (контрактном управляющем), ответственном за заключение контракта** | Наименование: ответственный за заключение контракта  почтовый адрес – 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7  телефон – 8-831-47-9-42-78  факс - факс 8-831-47-9-42-45  адрес электронной почты - arzmedbuh@yandex.ru  ответственный за заключение контракта – Томилина Ирина Николаевна |
| **5** | **Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:  **НЭП – Фабрикант -** [www.fabrikant.ru](http://www.fabrikant.ru)  Регламент работы электронной площадки размещен на сайте площадки в разделе «Главная». |
| **6** | **Информация о преимуществах, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ** | Не установлено |
| **6.1** | **Информация об ограничениях в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ** | *Ограничения не установлены* |
| **6.2** | **Информация об установлении требования к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций** | Не установлено |
| **7** | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранных государств и работ, услуг выполняемых и оказываемых иностранными лицами** | Не установлены |
| **8** | **Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе** | **15.06.2022 г. в 15 час. 00 мин. (по московскому времени)** |
| **9** | **Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе** | **16.06.2022 г.** |
| **10** | **Дата проведения аукциона** | **17.06.2022 г. в 10 час. 00 мин.** |
| **11** | **Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки** | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе, в любое время с момента опубликования извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих две части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй частях данной заявки. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. |
| **12** | **Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме** | Обеспечение заявки не требуется. |
| **13** | **Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта** | **58 857 руб. 60 коп.**  Полное наименование заказчика: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский колледж»  Сокращённое наименование заказчика: ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж»  Юридический адрес: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7, тел. 8-831-47-9-42-78  Адрес места нахождения: 607223, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7, тел. 8-831-47-9-42-78  ИНН 5243009854 КПП 524301001  Получатель: ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» (ИНН 5243009854, КПП 524301001 (л/с 23001070910) р/с 03224643220000003200 к/с 40102810745370000024 Волго- Вятское ГУ Банка России г.Нижний Новгород//УФК по Нижегородской области БИК 012202102  *В назначении платежа указывается «Обеспечение исполнения обязательств по контракту, заключаемому по результатам электронного аукциона.*  Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком или внесением денежных средств на счет заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется в течение 5 дней с даты направления заказчиком проекта контракта победителю электронного аукциона.  Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, **или** информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. |
| **14** | **Требования к обеспечению исполнения контракта в виде банковской гарантии** | 1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.  2. Банковская гарантия должна отвечать требованиям, предъявляемым Гражданским кодексом Российской Федерации к банковской гарантии, а также требованиям, установленным Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.  **Банковская гарантия не может быть отозвана или изменена гарантом.**  3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).  4. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.  5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;  2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  6) установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  7) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом максимальных сроков выполнения работ подрядчиком, а также приемки и оплаты Заказчиком, установленных в проекте контракта.  8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  6. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:  1) право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;  2) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  3) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.  7. Не допускается включение в банковскую гарантию:  1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  2) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  3) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=4AB2CF9BE80CB0A451BABF1E6CC5ADEF90C5B33CFB69AAAEF3EE8A87C5698BBE59C9456BF5225AF76Au4L) документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005.  8. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  9. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.  10. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ, **должны быть включены в реестр банковских гарантий**, **размещенный в единой информационной системе (далее – ЕИС).** Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка.  11. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ, в том числе:  1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных реестрах банковских гарантий;  2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ;  3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, документации об электронном аукционе. |
| **15** | **Информация о банковском сопровождении контракта** | Не применяется |
| **16** | **Требования к участникам закупки** | В аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица, соответствующие следующим условиям:  1. Обязательные требования:  1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не предусмотрено.  1.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  1.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  1.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  1.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма *(при наличии данного условия в контракте)*;  1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.  2. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей): установлено в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  3. Дополнительные требования: не предусмотрены. |
| **17** | **Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе** | **Дата начала и окончания срока направления участниками аукциона запроса о разъяснении положений документации об аукционе:**  **В течение 2 дней с даты поступления запроса, дата поступления запроса не позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок**  Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного аукциона.  В течение двух дней с даты поступления запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  Запросы о разъяснении положений документации должны быть составлены на русском языке. |
| **18** | **Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта** | По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона.  В течение 5 дней с даты размещения в единой информационной системе, протокола заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об электронном аукционе.  В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола.  В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица протокол разногласий.  В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.  С момента размещения в ЕИС и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.  Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.  Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о аукционе, по цене, предложенной его победителем.  Контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.  **Победитель аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона, признается уклонившимся от заключения контракта в случае если:**  - в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, и/или не предоставил обеспечения исполнения контракта;  - направил протокол разногласий, по истечении 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов аукциона;  - в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта.  В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.  Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона, в вправе подписать контракт и передать его заказчику в течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.  В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. |
| **19** | **Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ** | Возможность предусмотрена в соответствии сФедеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ. |
| **20** | **Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта** | Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  *Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).* |
| **21** | **Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в аукционе** | Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:  **- согласие участника аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе**  **Инструкция по заполнению заявки содержится в пункте 23 настоящего раздела документации об электронном аукционе.** |
| **22** | Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в аукционе. | Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:  Сведения об участнике закупки:  - наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (*для юридического лица*),  - фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (*для физического лица*),  - номер контактного телефона,  - идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица),  - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.  Документы и копии документов участника закупки:  2.1. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.  2.2. Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3-5,7,9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ. |
| **23** | **Инструкция по заполнению заявки** | **1.** Заявка на участие в электронном аукционе составляется на русском языке и направляется оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, которые подаются одновременно.  **2.** Участник закупки вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о проведении аукциона до предусмотренных извещением и документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.  **3.** Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.  **4.** Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.  **5.Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать сведения, предусмотренные пунктом 21 раздела I документации об электронном аукционе.**  **5.1.** Значения показателей, которые указаны в разделе II документации об аукционе в электронной форме в таблице в столбце «Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей», следует считать соответственно:  - **максимальным,** если значение показателя сопровождается словесным обозначением «max», «не более», «максимальное значение», «не выше» и другими производными;  - **минимальным,** если значение показателя сопровождается словесным обозначением «min», «не менее», «минимальное значение», «не ниже», «не хуже» и другими производными;  - **неизменяемым значением/ диапазоном значений,** если в значении показателя указывается конкретное значение/ диапазон значений, не сопровождающееся словами «не более», «не менее» и другими производными от этих слов.  **5.2.** В случае установления требования о предоставлении в составе первой части заявки конкретных показателей, соответствующих значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме, при заполнении первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме, **участник закупки должен указать в ней «конкретные показатели»***,* то есть показатели, не допускающие двусмысленного толкования их значений и однозначно дающие возможность определить, какими конкретными характеристиками будет обладать товар, в том числе:  5.2.1. При указании товарного знака (его словесного обозначения) предлагаемого товара использование терминов «или эквивалент» / «эквивалент» не допускается;  5.2.2. Указываемые значения должны быть точными, конкретными, не сопровождаться словами: «максимальное значение», «минимальное значение», «не более», «не менее», «более», «менее», «ниже», «не ниже», «выше», «не выше», «не позднее», «ранее», «не ранее», «шире», «уже», «или аналог», «типа», «или аналогичного типа», «или эквивалент», «или», «и/или», «должно превышать», «не должно превышать», «не превышает», «в пределах», «должно быть более», «должно быть не более», «не должно быть более», «не более», «не должно быть менее», «должно быть не менее», «должно быть не ниже», а также производными от этих слов.  - конкретные показатели товара могут быть указаны участником закупки путем заполнения нижеприведенной формы:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Наименование товара, предлагаемого к поставке | Наименование страны происхождения товара | Показатели | Конкретное значение каждого показателя | |  |  |  |  |   *Участник может представить данную информацию в иной форме по своему усмотрению.*  **5.3.** В том случае если участник закупки не имеет возможности указать конкретное значение показателя, так как согласно данным производителя характеристика товара не имеет точного (конкретного) значения, то участником закупки в составе первой части заявки в отношении значения такого показателя указывается: *«согласно данным производителя»* или иная формулировка, из которой аукционная комиссия может сделать соответствующий вывод об отсутствии у производителя конкретного значения данного показателя.  В случае отсутствия в заявке участника закупки такого указания аукционная комиссия рассматривает данное значение по общим правилам, предусмотренным п.п. 5.2. п. 23 настоящего раздела документации об электронном аукционе.  Ответственность за достоверность вышеуказанной информации несет участник электронного аукциона, ее предоставивший.  **5.4.** Если значения показателей, которые указаны в разделе II документации об аукционе в электронной форме в таблице в столбце «Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей» сопровождаются словосочетанием:  - «диапазон не уже», «диапазон не менее» (и производными) – это означает, что **участник закупки должен указать диапазон значений равный или больший, чем установленный;**  - «диапазон не шире», «диапазон не более» (и производными) – это означает, что **участник закупки должен указать диапазон значений равный или меньший, чем установленный.**  **5.5.** Участником закупки указывается значение показателя, **соответствующее или улучшенное** по отношению к значению, установленному в разделе II документации об аукционе в электронной форме в таблице в столбце «Минимальные, максимальные, неизменяемые значения (диапазоны значений) показателей», за исключением случаев, указанных в п.5.6 настоящей инструкции.  **5.6.** Участник закупки при указании конкретных значений показателей, значения которых не могут изменяться (неизменяемое значение/неизменяемый диапазон значений), **не должен изменять** эти значения/диапазоны значений, **но обязан их указать в своем предложении** относительно объекта закупки.  **5.7.** Участник закупки **обязан указывать единицы измерения каждого из показателей**, предложенных в своей заявке при условии наличия единицы измерения в описании объекта закупки.  **5.8.** Наименовании страны происхождения товара в составе первой части заявки **должно быть** указано участниками закупки путем указания полного или краткого официального наименования страны в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира, утвержденного Постановлением Госстандарта России от 14.12.2001 N529-ст.  **5.9.** Представленные участником закупки значения конкретных показателей товара не должны **содержать недостоверные сведения** и должны соответствовать данным производителя товара и данным реестров товаров, подлежащих обязательной государственной регистрации.  **6. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать документы и сведения, предусмотренные пунктом 22 раздела I документации.**  **6.1.** Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданные участниками закупки, а также документы этих участников, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников, получивших аккредитацию на электронной площадке.  **6.2.** Ответственность за достоверность документов и информации, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, за замену документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.  **7.** Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием в аукционе и заключением контракта (договора).  **8.** При проведении аукциона не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). |
| **24** | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)** | Российский рубль |
| **25** | **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Не применяется |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **«УТВЕРЖДАЮ»**  **Директор**  **ГБПОУ НО**  **«Арзамасский медицинский**  **колледж»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Г.А. Трофимова /** |

II. наименование и описание объекта закупки и условия контракта. ПРОЕКТ контрактА.

1. Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по капитальному ремонту отмостки и лестниц здания ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж» по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Солнечная, д. 10Б.

1. Описание объекта закупки:

Все виды работ, предусмотренные локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме. Локальный сметный расчет является неотъемлемой частью настоящей документации и размещен в виде отдельного файла на сайте www.zakupki.gov.ru. Частичное выполнение работ не допускается.

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями проектной документации, действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки.

- При выполнении работ должен быть выполнен комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

При выполнении работ в области пожарной безопасности, у исполнителя (подрядчика, субподрядчика) работ должна быть лицензия, выданная министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом на выполнение лицензируемого вида деятельности, являющегося предметом аукциона (подпункт 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ).

- Время проведения работ согласовывается с Заказчиком. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

- При выполнении работ Подрядчик обеспечивает своих рабочих инструментами, отвечает за соблюдение рабочими правил пожарной безопасности и техники безопасности.

- При выполнении работ на объекте Подрядчик обязан предпринять меры к сохранению объекта, его конструкций, оборудования и отдельных элементов, не подлежащих ремонту (замене), и прилегающей территории в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

- Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил техники безопасности, норм охраны труда, здоровья рабочих. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, а также локализацию и минимальный ущерб при возникновении аварий;

- Работы осуществляются из материалов Подрядчика. Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен предоставить Заказчику копии сертификатов на используемые в работе материалы до начала производства работ с использованием таких материалов. Подрядчик должен вывезти строительный мусор с объекта.

2. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: в течение 5 лет с даты подписания заказчиком итогового акта приемки выполненных работ, на применяемые материалы – в соответствии со сроками, установленными их заводами-изготовителями.

3. Объем работ: в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящей документации и размещенным в виде отдельного файла на сайте www.zakupki.gov.ru.

4. Место выполнения работ: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Солнечная, д. 10Б

5. Сроки выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта. Подрядчик при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.

6. Начальная (максимальная) цена контракта: **588 576 руб. 00 коп.**

6.1. Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги: не предусмотрено.

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Для обоснования НМЦК применен проектно-сметный метод (локальный сметный расчет прилагается). Сметная стоимость согласована с ГБУ НО «Нижегородсмета».

Локальный сметный расчет составлен в соответствии с новой Методикой определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр.)

Локальная смета составлена в ценах введенных в действие с 01.01.2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 4 квартал 2021 г. индексами Минстроя к элементам прямых затрат для объектов образования-школы (оплата труда – 22,46, материалы, изделия и конструкции – 6,48, эксплуатация машин и механизмов – 9,52).

Локальный сметный расчет составлен с применением региональной базы ТЕР Нижегородской области (Приволжский федеральный округ).

В соответствии с п. 58 Методикой определения сметной стоимости строительства (Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр) при отсутствии необходимых сметных норм, включенных в сборники ТЕРр, сметные затраты на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства определены по сметным нормам, включенным в сборники ТЕР (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов), с применением коэффициентов к=1,15, на основную заработную плату, к=1,25 на эксплуатацию машин и механизмов. В данном локальном сметном расчете применены коэффициенты 1,25 и 1,15.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ и применены согласно «Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (Приказ Минстроя № 812/пр от 21.12.2020 г.)

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ согласно «Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта,сноса объектов капитального строительства" (П»иказ Минстроя № 774/пр от 11.12.2020 г.)

Сметная стоимость в ценах 4 кв. 2021 г. составляет 588 576,00 руб.

Сметная стоимость в ценах 1 кв. 2001 г. с учетом коэффициентов к итогам составляет 61 271,00 руб.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта является неотъемлемой частью настоящей документации и размещен в виде отдельного файла на сайте www.zakupki.gov.ru.

9. Порядок формирования цены контракта: цена контракта включает в себя стоимость выполнения всех видов работ, затрат на приобретение, ответственное хранение, погрузку, доставку до учреждения, разгрузку, монтаж материалов, оборудования, приобретения или аренду механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, связанных с выполнением работ, являющихся предметом контракта, затраты на гарантийное обслуживание, уплату пошлин, налогов (в том числе НДС, если к подрядчику не применен иной режим налогообложения), сборов и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Источник финансирования: Средства от приносящей доход деятельности.

11. Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 15 банковских дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов

Непредвиденные затраты, предусмотренные локальным сметным расчетом, оплачиваются только по факту выполнения по отдельному акту с расшифровкой видов расходов.

1. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара, на поставку которого осуществляется закупка: не предусмотрено.
2. Проект контракта:

**КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № \_\_\_\_\_**

г. Арзамас «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Нижегородской области «Арзамасский медицинский колледж», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора Трофимовой Галины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, на основании решения аукционной комиссии (Протокол от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) заключили настоящий Контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА**
   1. Заказчик поручает, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту отмостки и лестниц здания ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский колледж», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Солнечная, д. 10Б, (далее - объект), в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к Контракту), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта (далее - работы) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы при условии, если они выполнены надлежащим образом и в установленный срок.
   2. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими средствами. Подрядчик несет ответственность за надлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
   3. Ремонтно-строительные работы проводятся в действующем учебном учреждении без приостановления учебных процессов
2. **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**
   1. Сроки выполнения работ: в течение 20 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик при исполнении контракта по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно выполнить работы и сдать объект Заказчику.
3. **ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**
   1. Цена настоящего Контракта является твердой, и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рулей (\_\_\_%) (или НДС не облагается на основании ст. \_\_\_\_\_ Налогового Кодекса Российской Федерации, подтверждающий документ Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_). В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
   2. Цена контракта включает в себя: стоимость выполнения всех видов работ, затраты на приобретение, ответственное хранение, погрузку, доставку до учреждения, разгрузку, монтаж материалов, оборудования, приобретение или аренду механизмов, приспособлений, необходимых для выполнения работ, связанных с выполнением работ, являющихся предметом Контракта, затраты на гарантийное обслуживание, уплату пошлин, налогов (в т.ч. НДС, если к подрядчику не применен иной режим налогообложения), сборов и других платежей, которые являются обязательными в соответствии с действующим законодательством.
   3. Цена Контракта является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Контрактом.

* 1. Оплата выполненных работ осуществляется на основании сметной документации, предъявленной Подрядчиком счет-фактурой, а также на основании справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акта установленной формы о приёмке выполненных работ (форма КС-2), составленными на основании сметной документации и подписанными представителями Сторон. Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по факту выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании актов выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по установленным формам и выставленного Подрядчиком счета-фактуры в течение 15 банковских дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов. Непредвиденные затраты, предусмотренные локальным сметным расчетом, оплачиваются только по факту выполнения по отдельному акту с расшифровкой видов расходов.
  2. Источник финансирования – средства от приносящей доход деятельности.

1. **ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить предоставление Подрядчику объекта для выполнения работ по акту передачи.

4.1.2. Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, незамедлительно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

4.1.4. Обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ на условиях Контракта.

4.1.5. По окончании выполнения Подрядчиком работ организовать и осуществить их приемку в срок и в порядке, установленные разделом 6 Контракта.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Принять объект по акту передачи объекта для выполнения работ по акту передачи.

4.2.2. Выполнять работы в соответствии с условиями Контракта;

- при выполнении электромонтажных работ Подрядчик должен выполнить комплекс мероприятий, направленных на энергосбережение и энергоэффективность объекта в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

- лица, привлекаемые к выполнению электромонтажных работ, должны иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности (требование п. 5.51.7 СП 12-135-2003) (утвержден и введен в действие постановлением Госстроя РФ от 8 января 2003 г. № 2, зарегистрирован в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4321) и допуск на выполнение электромонтажных работ, которые предъявляются ответственному лицу учреждения до начала выполнения электромонтажных работ.

- при выполнении работ в области пожарной безопасности, у исполнителя (подрядчика, субподрядчика) работ должна быть лицензия, выданная министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, с правом на выполнение лицензируемого вида деятельности, являющегося предметом аукциона (подпункт 15 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ).

4.2.3. При выполнении работ обеспечить их надлежащее качество в соответствии со сметной документацией, требованиями соответствующих нормативно-правовых актов, строительными нормами и правилами.

4.2.4. Обеспечить безопасность выполнения работ и выполнения требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ;

- Гражданского кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 №230-ФЗ;

- Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4.2.5. Обеспечить во время производства соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4.2.6. Содержать ремонтируемый объект и прилегающую территорию свободными от строительного мусора, возникающего в результате выполнения работ и обеспечивать общий порядок на нём.

4.2.7. Ответственность за соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при производстве работ несет Подрядчик.

4.2.8. Технология и качество выполняемых работ, применяемые материалы, комплектующие и оборудование должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ). 4.2.9. Материалы (комплектующие и оборудование) для выполнения работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Требования о наличии сертификатов/декларации соответствия в отношении указанной продукции установлено перечнем товаров, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

4.2.10. Предоставить на всех этапах выполнения работ сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующие и оборудование). После окончания работ предоставить Заказчику соответствующую исполнительную документацию.

4.2.11. Выполнять работы с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка, в соответствии с требованиями к техническим характеристикам работ.

4.2.12. Осуществлять надлежащее содержание объекта, установку освещения и подключение временных инженерных сетей в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.13. Организовать охрану, обозначение и ограждение объекта предупреждающими и предписывающими знаками, оформление информационных указателей в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.14. Обеспечить уборку территории, прилегающей к объекту, чистоту выезжающего транспорта, содержать в исправном состоянии ограждения.

4.2.15. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения работ в установленный в п.2.2. Контракта срок.

4.2.16. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, иных уполномоченных государственных органов и лиц, осуществляющих ведение технического надзора за работами, а также в срок, установленный предписанием указанных лиц и органов, устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта.

4.2.17. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после подписания акта о приемке комиссией заказчика выполненных работ.

4.2.18. Обеспечивать Заказчику возможность контроля за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требования журнал производства работ.

4.2.19. К моменту предъявления акта выполненных работ вывезти за пределы объекта строительный мусор, а также принадлежащие Подрядчику временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование.

4.2.20. Обеспечить оптимальные качественные характеристики результата работ, в том числе по прочности, устойчивости и надежности объекта в целом и отдельных его частей, предусмотренные сметной документацией и действующими нормативными документами, обеспечивающие безопасное для любых лиц использование объекта в течение всего срока эксплуатации в соответствии с его предназначением.

4.2.21. При выполнении работ обеспечить условия для безопасного прохода граждан, и полноценного функционирования учреждения.

4.2.22. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Контрактом.

4.2.23. В срок, определяемый Заказчиком в предписании, устранять все дефекты на объекте, обнаруженные в течение действия Контракта и в течение гарантийного срока, установленного в пункте 5.1 Контракта.

4.2.24. В случае привлечения иностранных граждан к работам, выполняемым по настоящему Контракту, предоставить документы, подтверждающие право иностранных граждан на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности согласно ст. 13 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ.

4.4.25. Подрядчиком не может быть организация, находящаяся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организация, контролируемая гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. Подрядчик в ходе исполнения Контракта не вправе привлекать субподрядчиков, соисполнителей из числа организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.

1. **ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА**

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы в течение 3 лет с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ, на применяемые материалы, оборудование – в соответствии со сроками, установленными их производителями. В случае обнаружения дефектов после приемки результатов работ исправление дефектов в течение гарантийного срока производится силами и за счет средств Подрядчика, в согласованные с заказчиком сроки. В случае выявления дефектов материалов, смонтированных конструкций или иных результатов выполненных работ в пределах гарантийного срока, гарантийный срок на этот элемент, материал или конструкцию продлевается на период устранения их дефекта.

5.2. Если в течение гарантийного срока выяснится, что качество работ или материалов не соответствует требованиям технической документации, работы выполненные Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием разумных сроков (15 календарных дней) устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, указанных в пунктах 5.1 и 5.2 Контракта.

**6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ**

6.1. По завершении всех работ по настоящему Контракту, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче.

Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, назначает проведение приемочной комиссии, уведомляет ее состав и приступает к сдаче и приемке результата выполненных работ. По решению заказчика для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из трех человек. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.

6.2. Сдача объекта Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляется актом о приёмки в эксплуатацию законченных работ по ремонту кровли здания, подписанным сторонами.

6.3. Приемка объекта производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с документацией, предоставлении Заказчику исполнительной документации, а также после устранения всех дефектов и недоделок по объекту.

В состав исполнительной документации должны входить сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых Подрядчиком материалов (комплектующих и оборудования), акты скрытых работ, акты технической готовности инженерных систем и акты их испытания, акты приёмки отдельных элементов (кровли, фасада) и т.п.

6.4. По завершении в установленные сроки работ по ремонту объекта составляет и передает Заказчику (2 экземпляра формы № КС-2 и КС-3).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов проверяет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах. Заказчик подписывает их и передает один экземпляр формы № КС-3 и один экземпляр формы № КС-2 Подрядчику.

В случае выявления несоответствия сведений об объемах, содержания и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Контрактом, Заказчик не подписывает документы до внесения в них соответствующих изменений.

6.5. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе, сторонами составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта.

Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке.

6.6. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.7. Приемке объекта в эксплуатацию должны предшествовать предварительные испытания смонтированного оборудования (если осуществляется монтаж оборудования), проводимые Подрядчиком при участии представителей Заказчика и иных заинтересованных лиц.

Приемка объекта в эксплуатацию может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.

6.8. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания приемочной комиссией акта об окончательной приёмки в эксплуатацию законченных работ по ремонту кровли здания.

6.9. Риски случайной гибели или случайного повреждения объекта, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента сдачи объекта в эксплуатацию, а в случае обнаружения в ходе приемки объекта недостатков – с момента повторной сдачи объекта в эксплуатацию после устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленного сторонами или Заказчиком акта, подписываемого уполномоченными представителями сторон.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Контракта.

7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе гарантийного обязательства, Заказчик/Подрядчик обязан уплатить штраф в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком, и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление № 1063) в размере\*:

- Заказчик *2,5% от цены контракта,*

- Подрядчик *10% от цены контракта.*

*\*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 №1063.*

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации\*\* от не уплаченной в срок суммы.

*\*\* Здесь и далее по тексту значение ставки рефинансирования Банка Росси приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (Основание: Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2015 г. №3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»).*

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле в соответствии с Постановлением № 1063.

П = (Ц - В) x С, где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,где:



- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;



ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,где:



ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени

7.5. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа). Подрядчик несет ответственность за работу, выполненную субподрядчиками и другими контрагентами Подрядчика, как за собственную работу.

7.6. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту

7.7. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате производства Работ, компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, в том числе в случаях, когда соответствующие затраты могут быть отнесены на счёт Заказчика.

7.8. Оплата настоящего контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

7.9. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием непреодолимой силы (форс-мажор) - обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия или по вине другой стороны.

7.10. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

7.11. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

7.12. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, Стороны должны согласовать дальнейшее действие или прекращение контракта.

7.13. Ответственность Сторон, прямо не урегулированная положениями настоящего Контракта, определяется в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

**8. ИСПОЛНЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА**

8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ.

8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным [Гражданским кодексом](garantF1://10064072.450) Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства.

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

8.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

1. **Обеспечение исполнения контракта**

9.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения контракта в форме безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств.

9.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет **\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ коп.**, предоставлено Заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Контракта.

9.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, а также неисполнение любого из сроков поэтапного исполнения контракта Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения контракта.

9.4. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта в виде залога, возвращаются Подрядчику в течение 10 банковских дней после приемки Заказчиком всего объема выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему контракту (в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде залога денежных средств).

9.5. Обеспечение исполнения контракта предоставлено на весь срок действия контракта.

9.6. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный [статьей 74.1](consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4E6FC6EB94080D68A4CC90ACB2054C5DE01C925EA1D0K8w7J) Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.7. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее, чем на один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, их приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

9.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).

9.9. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

9.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации [перечень](consultantplus://offline/ref=339276097377C5E75A6818F607C1CC8A4E6EC5EC90080D68A4CC90ACB2054C5DE01C925AA1D18568K4w6J) документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

8) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия по банковской гарантии.

9.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:

право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

9.12. Не допускается включение в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

9.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

9.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

9.15. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.16. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами контракта актов, подтверждающих приёмку работ.

9.17. Подрядчик, в ходе исполнения контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта.

1. **ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**
   1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли или желания Сторон и которые нельзя было предвидеть и избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, забастовки диверсии, запретительные или ограничительные меры органов государственной власти, а также другие, признанные таковыми Арбитражным судом.

10.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме, которые должны быть подтверждены уполномоченными на то компетентными органами.

1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
   1. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего контракта, путем переговоров.
   2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.
   3. Соблюдение претензионного порядка урегулирования разногласий обязательно для обеих Сторон. Срок рассмотрения претензии не более 10 (Десяти) календарных дней с даты ее получения.
2. **СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
   1. Настоящий Контракт вступает в действие с даты заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
   2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
   3. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и документацией.
   4. В соответствии с положениями статьи 767 ГК РФ при уменьшении соответствующими органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования Работ по Контракту, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения Работ.
   5. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.
3. **ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ**
4. Приложение №1 Локальный сметный расчет.
5. **АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Заказчик:** |  | **Подрядчик:** |
| ГБПОУ НО «Арзамасский медицинский коллдеж»  ИНН 5243009854 КПП 524301001  ОГРН 1025201345487  Юридический адрес: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, пл. Соборная, д. 7  р/с 40601810422023000001  ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области  БИК 042202001  л/с 24001070910  Директор Г.А. Трофимова |  |  |